このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等の使用を控えて作成したページです。省略した図、表、写真、その他の内容の詳細は、所管課へお問い合わせください。

豊川市公園施設等利活用・適正化計画(案)

令和8年 月

豊川市

目次

いち.はじめに

1.1 けいかくのもくてき

1.2 ちくくぶん

1.3 計画の位置づけと役割

1.4 計画期間

1.5 対象とする公園

に.公園を取り巻く状況

2.1 こうえんの役割

2.2 くにのどうこう

(1)新時代における公園行政に求められる観点

(2)ストック効果向上について

(3)今後の公園のあり方について

(4)都市公園以外の公園のあり方の見直しについて

2.3 こうえんの概況

(1)こうえんの概要

(2)公園の規模･配置

(3)公園施設の状況

2.4 現状把握のための各種調査結果

(1)市民アンケート

(2)町内会利用調査

(3)位置情報ビッグデータ

(4)子ども調査

(5)公園の美化活動アンケート

2.5 維持管理の現状

(1)維持管理費の推移

(2)維持管理費の形態

2.6 公園の現状と問題点

2.7 本計画で対応すべき課題

さん.公園の利活用･適正化における基本的な考え方

3.1 目指すべき姿

3.2 基本目標、基本方針

(1)基本目標

(2)基本方針

よん.利活用･適正化に向けた公園の再編

4.1 公園の再編の考え方

(1)本計画を検討する地区単位について

(2)検討手順について

4.2 個々の公園の再編に向けた評価(1次評価)の考え方

(1)再編の分類

(2)身近な小さな公園における再編に向けた評価

4.3 地域特性に応じた公園の再編に向けた評価(2次評価)の考え方

(1)地区別公園再編方針の役割について

(2)公園の再編にあたっての機能タイプ(役割設定)について

(3)機能タイプの設定方法について

4.4地区別公園再編方針

(1)地区別公園再編方針について

(2)公園の再編モデルケース

(3)地区別公園再編方針

ご.公園の利活用･適正化における推進方策

(1)再編の効果を確認する指標

(2)推進方策及び施策

ろく.公園の利活用･適正化における推進体制

6.1 推進体制

6.2 再編の実施プロセスについて

6.3 再編スケジュールと計画の進行管理

巻末資料は用語解説、策定の経緯、豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定委員会設置要綱

いち.はじめに

1.1、けいかくのもくてき

現在、ほんしには264箇所の公園があり、その多くは設置から30年以上が経過しています。公園施設の老朽化に加え、人口減少や少子高齢化社会による社会情勢の変化、子育て世代が住みやすい生活環境づくりや高齢者の健康増進等のニーズの変化に伴い、公園施設の機能が十分に発揮されていない状況がみられるとともに、経年劣化等により多くの公園施設の更新が必要な時期を迎えています。

これらのことから、公園の長期的に安定した維持管理や今後も機能を維持していくため、「豊川市公園施設等利活用･適正化計画」を策定し、効率的な利活用の推進を図っていきます。本計画策定にあたり、「第7次豊川市総合計画」や「第3次豊川市都市計画マスタープラン」、「豊川市緑の基本計画」、「豊川市立地適正化計画」などの上位･関連計画や地域のニーズを踏まえ再編方針を定めます。

本計画では、地域特性やまちづくりの方向性との整合を踏まえ、1、使いやすく魅力ある公園の再編、2、地域全体で公園利活用推進、3、長期的に安定した維持管理を目指します。

1.2、ちくくぶん

地域全体における公園機能の向上を図るため、生活圏を供する小学校区に着目し、地区を設定します。

地区設定(小学校区)の図を説明します。

西部は長沢小、萩しょう、赤坂しょう、御津北部小、御油小、こうしょう、御津南部小です。

北部は平尾小、ちぎりしょう、はちなんしょう、三蔵子小、桜町小、だいだしょう、かなやしょうです。

東部は一宮西部小、一宮東部小、一宮南部小、桜木小、ゆたかしょう、豊川小、東部小です。

南部は中部小、こざかいにししょう、こざかいひがししょう、牛久保小、天王小です。

1.3、計画の位置づけと役割

本計画は、ほんしにおける緑地の保全及び緑化の推進に関する施策や取組みを総合的に展開した「豊川市緑の基本計画」に基づいて策定します。

また、「第7次豊川市総合計画」、「第3次豊川市都市計画マスタープラン」、「豊川市立地適正化計画」などの上位･関連計画との整合を図ります。

1.4、計画期間

本計画の期間は、概ね20年後の都市を展望しつつ、令和8年度から令和17年度までの10年間とします。ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、適宜見直しを実施します。

1.5、対象とする公園

ほんしで整備されている公園には以下の種類があります。

都市公園

1、都市計画法に基づく都市計画公園

都市計画法に基づき、都市計画決定された公園又は緑地で、国又は地方公共団体が設置するもの

2、都市計画公園以外の都市公園

地方公共団体が都市計画区域内に設置する都市計画施設ではない公園又は緑地

児童遊園等

都市公園以外の市が管理する公園で児童遊園やちびっ子広場など

PDF形式の資料では、対象とする公園を図示していますが、ここでは省略します。

本計画では都市公園及び児童遊園、ちびっ子広場、その他緑地･広場、臨海緑地を対象とします。

なお、都市公園については住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するものまでさまざまな規模、種類のものがあります。公園の機能、目的、利用対象等について次ページに示します。

計画の対象とする公園数の表を説明します。

区分、都市公園、種類、じゅうく基幹公園、公園種別、街区公園、計画対象数、97箇所、内容としては、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置します。該当する公園としては、美幸公園、曙公園、桜木公園 他があります。

区分、都市公園、種類、じゅうく基幹公園、公園種別、近隣公園、計画対象数、11箇所、内容としては、主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積2haを標準として配置します。該当する公園としては、さんみょう公園、しんみち公園、本野原第一公園 他があります。

区分、都市公園、種類、じゅうく基幹公園、公園種別、地区公園、計画対象数、4箇所、内容としては、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積4haを標準として配置します。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ－パ－ク)は面積4ha以上を標準とします。該当する公園としては、桜ヶ丘公園、こうぼうやま公園、佐奈川散策公園、手取山公園があります。

区分、都市公園、種類、都市基幹公園、公園種別、総合公園、計画対象数、1箇所、内容としては、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10～50haを標準として配置します。該当する公園としては、赤塚山公園があります。

区分、都市公園、種類、都市基幹公園、公園種別、運動公園、計画対象数、2箇所、内容としては、都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15～75haを標準として配置します。該当する公園としては、豊川公園、スポーツ公園があります。

区分、都市公園、種類、都市緑地等、公園種別、都市緑地、計画対象数、7箇所、内容としては、主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置するものです。ただし、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地をもうける場合にあってはその規模を0.05ha以上とします。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)該当する公園としては、行明緑地、みどりまち緑地、三上緑地、酢屋下緑地、御油松並木公園、豊川海軍工廠平和公園、さくら広場があります。

区分、その他の公園、公園種別、児童遊園、計画対象数、36箇所、内容としては、児童福祉法第40条に規定されている児童厚生施設の一つで、児童の健康増進や情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設です。該当する公園としては、赤代児童遊園、西桜木児童遊園 他があります。

区分、その他の公園、種類、ちびっこ広場、計画対象数、58箇所、内容としては、先ほどの児童遊園と同様です。該当する公園としては、にしのやちびっ子広場 他があります。

区分、その他の公園、公園種別、その他緑地、広場、計画対象数、46箇所、内容としては、都市計画法せこうれい25条第6号･7号、都市計画法せこう規則第21条に基づいて設けられた緑地・広場等の他、上記に該当しない公園です。該当する公園としては、にしのや広場、炮六土広場 他があります。

区分、その他の公園、公園種別、臨海緑地、計画対象数、2箇所、内容としては、港湾における就労環境や生活環境の向上並びに良好な自然環境の保全や向上等に資するための港湾環境整備施設(緑地、海浜、植栽、広場、休憩所等)。港湾法に基づいて愛知県により設置され、ほんしへ移管又は管理実施します。該当する公園としては、御幸浜緑地、佐脇浜緑地があります。

計画対象数の合計は264箇所です。

計画対象となる公園の数は令和8年3月現在です。ただし、供用開始予定の街区公園2公園(おおぎ2号公園、駅東1号公園)を含めます。

近隣じゅうくは幹線街路等に囲まれた概ね1km四方(面積100ha)の居住単位です。

「都市公園」の内容欄は国土交通省ホームページを参照ください。

に.公園を取り巻く状況

2.1、こうえんの役割

公園とは、法律上の定めはないものの、国土交通省が定める「第13版 都市計画運用指針」においては、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び大震火災等の災害時の避難等の用に供することを目的とする公共くうちと示されています。

公園の効果については、以下の2つの効果を持っています。

【公園の効果】

利用効果

公園緑地を利用する住民にもたらされる効果

存在効果

公園緑地が存在することによって都市機能、都市環境等の都市構造上にもたらされる効果

公園の効果の参考資料を説明します。

存在効果には緑の適切な配置による良好な街並みの形成、緑陰の提供、気温の緩和、大気汚染の改善、省エネルギー化(屋内外の気温の調節)、延焼の遅延や防止、災害時の避難場所、流出量の調整・洪水の予防、都市景観に潤いと秩序を与える、行楽・観光の拠点、生物の生息環境があります。利用効果には休養・休息の場、教養、文化活動等様々な余暇活動の場、子供の健全な育成の場・競技スポーツ健康運動の場があります。

出典は公園緑地マニュアル平成24年度版(一般社団法人日本公園緑地協会)

2.2、くにの動向

(1)新時代における公園行政に求められる観点

国土交通省では「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会(平成26年11月設置)」において、「ストック効果をより高める」、「民間との連携を加速する」、「公園を一層柔軟に使いこなす」の3点を重視し、新たな時代の都市をつくる緑とオープンスペースの方向性を示しています。

また、社会が成熟化し、市民の価値観も多様化する中、都市基盤が一定程度整備されたステージにおいて、公園行政は緑とオープンスペースが持つ多機能性を最大限に発揮させるステージへ移行すべきとされています。

(2)ストック効果向上について

公園のストック効果を高めるための工夫として、ストックの再編の考え方には、「機能の再編」と「配置の再編」の2つがあります。

今後はこの2つの再編の考え方を重視することが求められています。

機能の再編

公園ごとの特性に応じて魅力向上、機能分担を行う

核となる公園を中心として機能重複の解消、選択と集中による魅力向上を図る

配置の再編

小規模公園の集約･統合により機能向上を図る

公園用地を活用して公共施設を集約化し都市機能の向上を図る

公園の再編のイメージの参考資料を説明します。

機能の再編は、みんなが使いやすい公園になるように、役割を「みなおす」ことであり、配置の再編(集約化)は地域に親しまれ、使われる公園となるように、公園を「まとめる」ことです。

(3)今後の公園のあり方について

令和4年には国土交通省から民間との連携による、より柔軟に公園を使いこなすための質の高い管理運営のあり方等について提言が示されています。

この提言では「使われ活きる公園」の実現に向けて、3つの取組みが求められています。

取組1、新たな価値創出や社会課題解決に向けたまちづくりの「場」とする

取組2、しなやかに使いこなす「仕組み」をととのえる

取組3、管理運営の「担い手」を広げ･つなぎ･育てる

(4)都市公園以外の公園のあり方の見直しについて

令和7年3月19日に国土交通省から「開発行為に伴い設置する公園について(技術的助言)」の通知が発出されています。

本通知では、適切な維持管理が困難になっている開発行為に伴う既存公園についても、公園ストックの再編･廃止について検討すべきとの考え方が示されています。通知文は、以下のとおりです。「に.公園等のストック再編・廃止について。過去に開発行為に伴い設置した小規模な公園等（以下「既存公園等」という）については、人口減少や少子高齢化などの社会情勢や周辺住民のニーズの変化により利用者が減少し、設置目的を十分に果たしていないものも見受けられる。このような既存公園等については、周辺の公園等と機能を分担させることにより有効活用や魅力向上を図ることや、量的に地域ニーズをすでに充足している場合には廃止することも考えられる。廃止にあたっては、地域の町内会等と管理協定を締結している場合は、関係者間で十分な調整を図るとともに、周辺住民等への丁寧な説明を重ね、地域の合意形成を図るべきである。また、既存公園等が都市公園として位置付けられている場合には、都市公園法（昭和31年法律第79号）第16条の規定や、都市公園法運用指針（令和6年12月国土交通省都市局）の7「都市公園の保存規定について（法第16条関係）」を踏まえ、検討する必要があることに留意すること。」通知文は以上です。

2.3、こうえんの概況

(1)公園の概要

1、市民1人当たりの公園面積

○都市公園

市民1人当たりの都市公園面積は一人あたり13.06平方メートルであり、全国平均の約10.8平方メートル、愛知県平均の約8.04平方メートル(出典:「令和4年度末愛知県都市公園現況」)を上回っている状況です。PDF形式の資料では、都市公園の整備量（令和6年4月現在）の表を示していますが、ここでは省略します。

○その他の公園

都市公園以外の市が管理するその他の公園は、市内に設けられている児童遊園やちびっ子広場などの小さな公園や、三河湾沿いの沿岸部の埋め立て地に設けられた臨海緑地などがあり、都市公園同様、レクリエーションの場として市民に親しまれています。その他の公園の整備量（令和6年4月現在）の表を説明します。児童遊園の箇所数は36箇所、面積は2.5haです。ちびっ子広場の箇所数は58箇所、面積は3.1haです。緑地・広場の箇所数は46箇所、面積は9.3haです。御津臨海緑地の箇所数は2箇所、面積は12.3haです。三河臨海緑地の箇所数は1箇所、面積は12.5haです。箇所数の合計は143箇所、面積の合計は39.7haです。

2、開設年度･開設後の経過年数

ほんしの都市公園、その他の公園の設置経過年数は、50年以上が経過した公園が47公園、30年以上50年未満の公園が105公園あります。

今後、設置後50年以上経過する公園がますます増加する見込みとなっており、計画的な改修、更新、再編などが必要となっています。

公園の経過年数別の配置図をみると、50年以上経過している公園は、中心市街地周辺と昭和40年代に開発された住宅団地に多くみられます。

(2)公園の規模･配置

1、こうえんの規模

公園規模は、街区公園が中心となる1,000平方メートル以上2,500平方メートル未満の公園が最も多くなっています。ほんしには県営東三河ふるさと公園や赤塚山公園、臨海緑地など10haを超える大規模な公園も存在しています。

また、面積330平方メートルを下回る小規模な公園が40箇所も存在しています。面積別公園種別数の内訳表の説明をします。

面積区分330平方メートル未満の公園数は、児童遊園3箇所、ちびっ子広場22箇所、緑地・広場15箇所、合計40箇所です。

面積区分330～500平方メートル未満の公園数は、児童遊園10箇所、ちびっ子広場14箇所、緑地・広場5箇所、合計29箇所です。

面積区分500～1,000平方メートル未満の公園数は、街区公園8箇所、児童遊園18箇所、ちびっ子広場16箇所、緑地・広場6箇所、合計48箇所です。

面積区分1,000～2,500平方メートル未満の公園数は、街区公園47箇所、都市緑地1箇所、児童遊園5箇所、ちびっ子広場6箇所、緑地・広場11箇所、合計70箇所です。

面積区分2,500～5,000平方メートル未満の公園数は、街区公園30箇所、都市緑地2箇所、緑地・広場6箇所、合計38箇所です。

面積区分5,000～10,000平方メートル未満の公園数は、街区公園9箇所、合計9箇所です。

面積区分10,000～50,000平方メートル未満の公園数は、近隣公園11箇所、地区公園4箇所、都市緑地3箇所、緑地・広場3箇所、臨海緑地1箇所、合計22箇所です。

面積区分50,000～100,000平方メートル未満の公園数は、運動公園1箇所、臨海緑地1箇所、合計2箇所です。

面積区分100,000平方メートル以上の公園数は、総合公園1箇所、運動公園1箇所、広域公園1箇所、臨海緑地1箇所、合計4箇所です。この表に、ろっこうじ公園、みどりまち緑地は含まれていません。

面積別公園数の割合の図を説明します。面積330平方メートル未満の割合は15.0%、面積330～500平方メートル未満の割合は11.0%、面積500～1,000平方メートル未満の割合は18.0%、面積1,000～2,500平方メートル未満の割合は27.0%、面積2,500～5,000平方メートル未満の割合は15.0%、面積5,000～10,000平方メートル未満の割合は3.0%、面積10,000～50,000平方メートル未満の割合は8.0%、面積50,000～100,000平方メートル未満の割合は1.0%、面積100,000平方メートル以上の割合は2.0%です。

2、こうえんの配置

○立地適正化計画と公園配置現況

都市計画区域内には市街化区域と市街化調整区域があり、この区域区分を設定することで、道路･公園･下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図っています。

公共交通と連携したコンパクトなまちづくりの推進に向けた「豊川市立地適正化計画」では、市街化区域の中に、都市機能施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」と居住を誘導する「居住誘導区域」を定めています。

立地適正化計画にて示された都市機能誘導区域、居住誘導区域と公園の配置を重ねると次ページのとおりです。

都市機能誘導区域、居住誘導区域内には公園が配置されている状況ですが、一部には居住誘導区域内の中で公園整備が進んでいない地区がみられます。

PDF形式の資料では、立地適正化計画制度のイメージと立地適正化計画における誘導区域と公園配置を図示していますが、ここでは省略します。

○公園誘致圏の重複率

各公園の公園誘致圏の重複率により、充足状況を確認します。公園誘致圏の重複率は地域によって大きく異なりますが、公園種別ごとの重複率の平均は、街区公園、近隣公園、その他緑地広場で50%程度となっています。

公園誘致圏重複率(％)は、当該公園の誘致圏内における重複面積、わる、当該公園の誘致圏面積×100で求められます。

PDF形式の資料では、公園誘致圏の重複率を図示していますが、ここでは省略します。

公園誘致圏の重複率の表について説明します。

街区公園の対象公園数は97箇所、誘致圏は半径250メートル、重複率の平均は49.9%です。近隣公園の対象公園数は6箇所、誘致圏は半径500メートル、重複率の平均は54.3%です。都市緑地の対象公園数は3箇所、誘致圏は半径250メートル、重複率の平均は38.5%です。児童遊園の対象公園数は36箇所、誘致圏は半径250メートル、重複率の平均は38.5%です。ちびっ子広場の対象公園数は58箇所、誘致圏は半径250メートル、重複率の平均は39.3%です。その他緑地・広場の対象公園数は33箇所、誘致圏は半径250メートル、重複率の平均は51.6%です。対象公園数の合計は233箇所です。地区公園、総合公園、運動公園、広域公園、臨海緑地の対象公園数はありません。

■身近な小さな公園とは

本計画の「身近な小さな公園」とは、以下の本計画の対象とする公園のうち街区公園、近隣公園、児童遊園、ちびっ子広場、その他緑地を示します。

対象公園数及び公園の誘致距離の設定内容の表を説明します。

都市公園の街区公園は、公園数が全体97箇所、市所管97箇所、対象97箇所、誘致圏半径250メートル、誘致圏の設定内容は都市計画運用指針において公園の配置に関する誘致距離は、街区公園250メートルを標準とすることが望ましいと示されています。

都市公園の近隣公園は、公園数が全体11箇所、市所管11箇所、対象6箇所、誘致圏半径500メートル、誘致圏の設定内容は都市計画運用指針において公園の配置に関する誘致距離は、近隣公園500メートルを標準とすることが望ましいと示されています。ただし、市内11箇所の近隣公園のうち、スポーツ施設が大半を占めており、予約施設として広域的に利用されている5公園(しんみち、本野原第一、れどおり、稲荷、大崎)は対象外とします。

都市公園の地区公園は、公園数が全体4箇所、市所管4箇所、誘致圏の設定内容は都市計画運用指針において地区公園の誘致距離1キロメートルを標準とする記載はあるが、市内の地区公園は広域的な利用であるため対象外とします。

都市公園の総合公園は、公園数が全体1箇所、市所管1箇所、誘致圏の設定内容は広域的な利用であるため対象外とします。

都市公園の運動公園は、公園数が全体2箇所、市所管2箇所、誘致圏の設定内容は広域的な利用であるため対象外とします。

都市公園の都市緑地は、公園数が全体7箇所、市所管7箇所、対象3箇所、誘致圏半径250メメートル、誘致圏の設定内容は市内7箇所の緑地のうち街区公園と同種機能を持つ3緑地(行明、酢屋下、さくら広場)を対象とします。

その他の公園の広域公園は、公園数が全体1箇所、誘致圏の設定内容は県管理公園のため対象外とします。

その他の公園の児童遊園は、公園数が全体36箇所、市所管36箇所、対象36箇所、誘致圏半径

250メートル、誘致圏の設定内容は街区公園と同種機能を有するため、誘致距離は街区公園と同等距離とします。

その他の公園のちびっこ広場は、公園数が全体58箇所、市所管58箇所、対象58箇所、誘致圏半径250メートル、誘致圏の設定内容は街区公園と同種機能を有するため、誘致距離は街区公園と同等距離とします。

その他の公園のその他緑地・広場は、公園数が全体46箇所、市所管46箇所、対象33箇所、誘致圏半径250メートル、誘致圏の設定内容は街区公園と同種機能を有するため、誘致距離は街区公園と同等距離とします。ただし、スポーツ施設が大半を占めており、予約施設として広域的に利用されている1公園(みなみやまグラウンド)や狭小な緑地等は対象外とします。

その他の公園の臨海緑地は、公園数が全体3箇所、市所管2箇所、誘致圏の設定内容は身近な小さな公園ではないため対象外とします。

計画対象となる公園の数は令和8年3月現在です。ただし、供用開始予定の街区公園2公園(おおぎ2号公園、駅東1号公園)を含めます。

【都市公園】

都市公園である街区公園は、居住誘導区域内では概ね適正に配置されていますが、桜木小学校区や一宮西部小学校区などでは誘致圏が重複し、長沢小学校区、御津南部小学校区、三蔵子小学校区、こざかい西小学校区、こざかい東小学校区では公園の空白地がみられます。

【としこうえん以外】

都市公園以外の公園(児童遊園やちびっ子広場など)の配置は市全域となっていますが、だいだ小学校区やこう小学校区、こざかい西小学校区などでは近接した配置となっています。

PDF形式の資料では、公園誘致圏を図示していますが、ここでは省略します。

(3)公園施設の状況

ほんしでは、平成30年に都市公園を対象に「豊川市公園施設長寿命化計画」を策定しました。この計画における調査では、全公園施設の約22%に重度の劣化があると判定しています。それを受けて、今後10年間の修繕･更新計画を策定し、順次対策に取組んでいます。都市公園法により平成5年までは児童のための公園には「ブランコ」、「砂場」、「すべり台」の設置が義務づけられていたこともあり、街区公園などは類似した遊具の設置がみられます。

都市公園の施設判定結果（赤塚山公園を除く）の図について説明します。

施設が健全である状態を示すA判定が614施設で8%、施設に軽微な劣化がある状態を示すB判定が5161施設で70%、施設に重度の劣化がある状態を示すC判定が1420施設で19%、施設の最重要部材に重度の劣化がある状態を示すD判定が174施設で3%です。

2.4、現状把握のための各種調査結果

本計画の策定にあたり、市民の皆さんの公園利活用･維持管理への意見を反映させるため、「公園の利活用に関するアンケート調査」及び町内会の公園利用や位置情報ビッグデータによる「利用状況調査」を実施しました。

また、本計画とは別に、公園に関連する市民ニーズ調査として、「子ども・子育てに関するアンケート調査」、「子ども調査」(令和6年度、豊川市子育て支援課)及び公園維持管理に関わる団体への「公園の美化活動アンケート調査」(令和6年度、豊川市公園緑地課)を別途実施しており、それらも併せて各調査結果を示します。

■本計画策定において実施した調査

公園の利活用に関するアンケート調査、本計画内での略称は市民アンケートとします。

町内会における公園利用状況調査、本計画内での略称は町内会利用調査とします。

位置情報ビッグデータによる利用状況調査、本計画内での略称は位置情報ビッグデータとします。

■既存の調査

令和6年3月子育て支援課が担当した豊川市子ども･子育てに関するアンケート調査、平成29年4月子育て支援課が担当した豊川子ども調査、本計画内での略称は子ども調査とします。

令和6年度公園緑地課が担当した公園の美化活動アンケート調査、本計画内での略称は公園の美化活動アンケートとします。

(1)市民アンケート

■調査概要

アンケートの目的

公園の長期的に安定した維持管理や公園機能を維持していくことを目的とした「豊川市公園施設等利活用･適正化計画」策定に関わる市民ニーズの反映

アンケート対象者

市内在住18歳以上で各小学校区の人口配分を踏まえ4,000人を無作為に抽出

配布･回収方法

郵送による配布、郵送による回収

調査実施期間

令和6年10月21日～令和6年11月20日

回収結果

回収数1,730通(回収率43.3%)

主な設問内容

回答者の属性(年齢、性別、住まい 等)

「身近な小さな公園」の利用状況、感じていること 等

「大きな公園」の利用状況、感じていること 等

公園の行政(税金)負担の考え方

ボール遊びについて

公園について今後望むこと

自由回答

1、利用頻度

【身近な小さな公園】

身近な小さな公園の利用頻度については、「ほとんど利用しない」が60.0%と最も多く、「年に数回程度」、「月に1～2回程度」と続いている。週1回以上利用する人は11.9%である。

公園が密に配置され公園誘致圏の重複が多い市街化区域の地区において、利用していない人の割合は5割弱の結果であり、公園利用には地域差はあるものの、利用している人は限定的な傾向がうかがえる。

【大きな公園】

大きな公園の利用頻度については、「ほとんど利用しない」が42.5%で最も多く、続いて「年に数回程度」が36.9%である。

大きな公園利用者の約6割が赤塚山公園を利用しており、大きな公園の利用頻度が高くなるのは、赤塚山公園がよく利用されているためと考えられる。

2、身近な小さな公園までの距離

身近な小さな公園までの距離については、「ふつう」が51.5%、続いて「近い」が19.1%であり、「遠い」とした人は2.7%で最もすくない。

公園までの距離は約8割が「ふつう」～「近い」と回答が多い一方で、公園が少ない地区では半数程度の人が遠いと感じており、地域に応じた機能見直しの必要がうかがえる。

3、公園の広さ

【身近な小さな公園】

身近な小さな公園の広さについては、「ふつう」とした人が58.8%であり、半分以上の人が適当と思っており、「広い」までを含めると70.4%である。

公園の広さは約7割が「ふつう」～「広い」と回答しているが、散歩や花を楽しむなどの静的な利用、又は遊具や広場で遊ぶ動的な利用など、年齢によって求める公園の広さが異なっていることがうかがえる。

4、公園の施設量

【身近な小さな公園】

身近な小さな公園の施設量については、「やや少ない」38.7%、「ふつう」38.0%である。

公園で子どもと遊ぶ機会が多い30～40歳代では、公園の施設量が「やや少ない」との回答が多いことから、現状の公園施設が利用者ニーズに即していないことが考えられる。

【大きな公園】

大きな公園の施設量については、「ふつう」が54.2%、続いて「やや少ない」が20.9%である。

大きな公園では、公園で子どもと遊ぶ機会が多い30～40歳代や乳児を持つ親は施設が多いと感じており、利用が多い赤塚山公園の施設が充実しているためと考えられる。

5、身近な小さな公園に対して感じていること

身近な小さな公園に対して感じていることについては、「遊具やベンチの老朽化」、「伸びた雑草や樹木の管理」に不安を持つ人が各々34.5%、33.3%である。

公園の管理が行き届いていない要因として、樹木の大木化による影響や施設の老朽化及びその施設量の多さが考えられ、それらが利用者への不満につながっていることがうかがえる。

6、身近な小さな公園以外の利用する施設

身近な小さな公園以外で利用する施設については、「商店街やショッピングセンター、カフェ、喫茶店」が58.7%で最も多く、続いて「図書館や文化会館、文化･交流施設」が29.1%である。

公園数が少ない地区では、公共施設、学校、社寺等の利用があり、公園機能と類似する施設の利用がうかがえる。

7、身近な小さな公園を利用しない理由

身近な小さな公園を利用しない理由については、「特に理由はない」が62.4%、「その他の利用しない理由」が23.5%である。

特に利用目的がないことが大半を占めていることからも、単に施設を充実させるだけでは利用が増えるものではないことがうかがえる。

8、身近な小さな公園の役割

身近な小さな公園に求める役割については、「未就学児が親子で遊びやすい公園」が最も多く52.7%、「災害時などに避難場所となる公園」38.6%、「散歩やウォーキング、ジョギングなどの健康づくりができる公園」35.5%と続いている。

公園の役割としては、幼児･児童の利用、防災、健康づくりが重要と考えられ、それら地域ニーズに沿った公園機能の再編の必要性がうかがえる。

9、大きな公園に望むこと

大きな公園に望むことについては、「花や緑が豊かな景観」28.0%、「マルシェ、キッチンカー等の飲食イベント」25.1%、「災害時の避難機能の充実」23.2%の順に多く、全体として幅広く回答が分かれている。

大きな公園に望むこととして、花や緑の豊かさや魅力ある利用(各種イベント、遊戯施設や野外施設等)、防災機能の向上を中心に幅広い回答が寄せられており、多世代を対象に多様な機能が求められている。

10、利用されていない身近な小さな公園について

利用されていない身近な小さな公園については、「役割の見直しを行い、存続」が最も多く49.0%、続いて「集約･統合、他用途で有効活用」が24.0%であり、「現状のまま」とする人は10.5%ですくない。

利用されていない公園については、今のままでよいとする人は約1割と少ないことから見直しの必要性が高いことがうかがえる。

11、行政負担の考え方について

公園に関する行政負担の考え方については、「現状並みとすべき」が最も多く44.6%、続いて「わからない」とした人が21.7%である。「負担を増やし、充実すべき」と「負担を減らす」はそれぞれ約1割で少ない。

行政負担の考え方として、現状並みや減らすべきとの回答が約6割であり、行政負担が増えないことを多くの人が求めていることがうかがえる。

(2)町内会利用調査

■調査概要

調査の目的

公園の長期的に安定した維持管理や公園機能を維持していくことを目的とした「豊川市公園施設等利活用･適正化計画」策定に関わる町内会の公園利活用についての現況調査

調査対象者

市内の各町内会における会長 159名

配布･回収方法

郵送による配布、郵送による回収

調査実施期間

令和6年11月18日～令和6年12月18日

回収結果

回収数140通(回収率89.3%)

調査対象

街区公園 95箇所

児童遊園 36箇所

その他緑地 34箇所

ちびっ子広場 58箇所

主な調査内容

町内会による活用頻度

町内会が活動を実施している公園数

町内会の活動人数

町内会の活動で公園を利用していない理由

町内会での利用は、身近な小さな公園で「清掃維持管理活動」、「子どもの遊びなどの活動」が多く、その他の活動として「防災活動、消防訓練」、「季節のイベント･祭り」、「自然を楽しむ活動」等がみられる。

地域差はあるが、清掃活動以外ではほとんど利用されていない。

(3)位置情報ビッグデータ

■調査概要

調査の目的

豊川市の公園の利用状況や利用特性の現状を把握し、公園施設利活用･適正化計画にむけた基礎資料とするための調査

調査対象

都市公園、児童遊園、ちびっ子広場

調査対象期間

平成30年8月～令和6年7月

調査方法

KDDI Location Analyzer(KLA)の統計データを活用。KLAはauスマートフォンユーザーの位置情報を拡大推計したビッグデータであり、GPS情報を基に実人数に近い形で推計値を算出。

調査項目

利用者数、利用者属性、滞在時間、時間帯別の利用者数の変化を把握

期間内におけるリピーター率を分析(都市公園のみ)

留意点

10代以下のデータ未提供、秘匿処理のため人数データが1～3割程度少なめに算出される傾向がある。

除去する少人数のしきいちはプライバシー保護のため非開示。0人なのか、秘匿処理をしているかは分からないように処理されている。

公園に隣接して集会所等がある場合などはその公園以外の利用者を抽出することがあるが、これは位置情報の誤差の影響と考えられる。

1、年別利用者数

公園利用者は年々減少傾向となっている。

2、公園別日平均利用者数

市内では「赤塚山公園」の利用者が最も多く、次いで、「県営東三河ふるさと公園」、「豊川公園」、「佐奈川散策公園」、「スポーツ公園」、「桜ヶ丘公園」の順となっている。街区公園においては、概ねスポーツ施設のある公園や面積が広い公園の利用者数は多くなっている。

公園当たりの1日平均をみると、大きい公園の利用者が多く、面積規模の小さい街区公園では日平均10人以下となっている。

利用者数やリピート率の多い公園と少ない公園が混在しており、概ね公園面積が大きい公園の利用が多く、小さい公園では利用が低くなる傾向がみられる。利用者層は公園によって異なり、子どもの利用は全体的に多いが、地区によってはさまざまな年代の利用がみられる。

(4)子ども調査

(豊川子ども調査及び豊川市子ども･子育てに関するアンケート調査における自由意見の抜粋(子育て支援課実施))

■調査概要

アンケートの目的

子どもの学習状況や生活習慣を中心に調査し、子どもたちの健康とよりよい学習環境及び「第3期豊川市子ども･子育て支援事業計画」の策定の基礎資料とする

アンケート対象者

(豊川子ども調査)豊川市立小学校5年生、豊川市立中学校2年生の中からそれぞれ750人を無作為抽出

(豊川市子ども･子育てに関するアンケート調査)豊川市在住の就学前の子どもがいる家庭及び小学生の子どもがいる家庭の中からそれぞれ2,000人を無作為抽出

配布･回収方法

郵送による配布･回収及びWebでの回答

調査実施期間

令和5年12月23日～令和6年1月19日

回収結果

(豊川子ども調査)小学5年生 回収数351通(回収率46.8%)、中学2年生 回収数340通(回収率45.3%)

(豊川市子ども･子育てに関するアンケート調査)就学前児童 回収数903通(回収率45.2%)、小学生児童 回収数945通(回収率47.2%)

【小学生の意見】

小学生では、公園に関する意見は全228件中40件であり、18%を占める。

遊具の増設や自由に好きなだけ好きなことができる公園、ボール遊びができる公園がほしいなど、自分たちの遊び環境や施設に対する意見が多い。

【中学生の意見】

中学生では、全173件中11件(6%)と公園への意見の割合は低い。

広いスペースや多くの人が交流できるような公園整備に関する意見があり、小学生の意見で多かった遊具に関する意見は少ない傾向である。

【就学前の保護者の意見】

就学前の保護者からは、よく利用されている赤塚山公園などの評価がよい。

公園整備や管理に関わる全体的な意見、遊具の機能の向上や駐車場確保への要望などがある。

【小学生の保護者の意見】

小学生の保護者からは公園の新規整備や屋内で遊べる施設、そとあそびの企画への要望、維持管理面をしっかりしてほしいという意見がみられる。

バスケットコートなどのスポーツ施設整備への意見も多い。

(5)公園の美化活動アンケート

■調査概要

アンケートの目的

「愛着ある(魅力ある)公園」を維持していく、よりよい方法を検討するための調査

アンケート対象者

都市公園･児童遊園･広場で美化活動をしている全団体(令和6年4月1日現在)62団体

配布･回収方法

郵送による配布、郵送による回収

調査実施期間

令和6年9月20日～令和6年10月21日

回収結果

回収数57通(回収率91.9%)

回答者の管理区分うちわけ

都市公園74箇所、児童遊園等(その他広場)21箇所

【主な結果 (関連アンケート抜粋による)】

清掃活動の頻度では、約半数の団体が週1回以上の活動を行っている。

清掃活動を継続していく課題としては、メンバーの高齢化やそれに伴う人材の確保などが挙げられている。

活動に必要となる道具の支給など行政からの支援策についても要望があり、今後の活動に向けては、各種イベントの実施やSNS等での情報発信を求める意見がある。

公園の美化活動調査の結果概要の表を説明します。

設問番号1の清掃の活動人数は10名以上が最も多く、「5人未満」が12.3%、5人以上10人未満が17.5%、10名以上が70.2%となっています。

設問番号2の活動の内容(複数回答)は除草、清掃が中心であるが、遊具･施設点検(3団体)なども実施している団体もあります。除草は57団体、清掃は53団体、剪定などの樹木管理は44団体、花壇の手入れは35団体となっています。

設問番号3の清掃の活動の頻度は多くの団体が週1回以上の頻度で実施しており、「毎日」は13.0%、「週に2～3度」は13.0%、「週に1度」は20.4%、「月に1度」は37.0%となっています。

設問番号4の清掃の活動を継続していくうえでの課題はメンバーの高齢化に伴う人材の確保が必要な状況です。「メンバーの高齢化」は42.9%、「活動を行う人材の確保」は33.9%、「活動のための消耗品等の確保」は8.9%となっています。

設問番号5の剪定ハサミの貸し出しや花苗や肥料等の補助金制度は補助金制度へのチラシを作成するなどの周知が必要な状況です。「支援策を活用したことがある」は25.9%、「支援策は知っているが、使ったことはないは16.7%、「支援策があることを知らなかった」は51.9%となっています。

設問番号6の清掃の活動をしていくうえでの行政からの支援策は地元委託料に消耗品費が含まれているものの、現在の清掃活動をしていくうえでは、支援策が不足しています。「活動に必要な道具(竹ぼうき･熊手･てみ･剪定ハサミ)の支給」は21.4%、「活動に便利な物品貸し出し(ブロアー･草刈り機)」は15.9%、「活動PRのための旗(のぼり)、帽子等のグッズの支給」は9.5%となっています。

設問番号7のやってみたいなと思うイベント等は活動と併せて各種イベント等をやってみたいとしている団体も多い状況です。「花壇づくりをして花を植える活動」は12.8%、「地元小学校･中学校と連携した清掃活動」は11.5%、「老朽化したベンチや遊具の塗装ボランティア活動」は9.3%、その他のイベントは19.8%となっています。

設問番号8の清掃の活動内容を発信は市ホームページやSNSで情報発信してもらいたいとしている団体も多い状況です。「市ホームページやSNSで発信してもらいたい」は25.9%、「町内会等で独自で発信しているが、市でも発信してもらいたい」は3.7%となっています。

2.5、維持管理の現状

(1)維持管理費の推移

公園全体の維持管理費の推移をみると、10年前に比べて約50%程度高くなっています。これは、新設した公園数や、開設後50年経過した公園など、各種設備の維持･更新に係る費用が増加していることが原因です。

主な維持管理費の直近3年間の内訳をみると、指定管理料や樹木管理、草刈清掃の費用が多くなっています。特に、令和5年度の樹木管理、草刈清掃の費用はそれぞれ年間7,000万円程度となっています。

(2)維持管理費の形態

公園の維持管理は、行政と地域市民の協働による維持管理が行われています。協働の形態としては、地元の老人会や町内会が除草･清掃･剪定等を行って、市は都市公園法に基づく管理の他、専門的な樹木管理、清掃、遊具点検、噴水管理や浄化槽管理などについて実施しています。

赤塚山公園は、指定管理者制度を活用して管理運営しています。

2.6、公園の現状と問題点

各種調査結果及び考察からの問題点を以下に示します。

「規模･配置」について

○ほんしの1人当たり都市公園面積は国が標準として示す10平方メートル以上を確保している

ほんしの公園数は260箇所を超えている。

ほんしにおける1人当たり都市公園面積は13.06平方メートルであり、国における都市公園の1人当たり敷地面積の標準として示される10平方メートル以上(都市公園法施行令)を確保している。なお、全国の1人当たり都市公園面積は約10.8平方メートル、愛知県は約8.04平方メートルとなっている。

○規模の小さな公園が多く存在している

330平方メートル未満の公園(児童遊園等を含む)が40箇所存在している。

大きい公園の利用が多く、小さい公園は利用者数や地域活動等の利用が比較的少ない状況がみられる。

○一部の地域で誘致圏の重複、同質な公園の集積がみられる

公園種別ごとの各公園の公園誘致圏重複率(市平均)は、街区公園49.9%、近隣公園54.3%、児童遊園38.5%、ちびっこ広場39.3%、その他緑地･広場51.6%であり、都市公園やその他の公園間で誘致圏の重複がみられる。地区によって差はあるものの、市街化区域の地区では身近な小さな公園の公園誘致圏重複率が高い状況にあり、地区内のすべての公園が重複率50%以上の地区も一部にみられる。

街区公園や児童遊園･ちびっ子広場等の近接する公園同士で同じような遊具が存在し、同質な公園の集積がみられる。特に市街化区域の地区の公園では公園誘致圏が重複して、かつ同質な公園が配置されている状況が多い。

○公園の配置に偏りがみられる

土地区画整理事業などで整備された箇所では適正に公園は配置されているが、十分でない地区もあり、公園の配置に偏りがみられる。

市街化区域の地区では、歩いて行ける身近な小さな公園が適正な間隔で配置されているが、市街化調整区域の地区では公園そのものの配置が少なく、緑の量は豊かであるものの、幼児の遊び場やコミュニティ形成の役割としての公園機能について十分でない状況がみられる。

○公園機能と類似する施設が存在する

よく利用する公園以外の施設では、憩い･交流の場となる商業施設や文化施設、身近な社寺等の利用が多い。地区によっては公園数が少ない箇所もあるが、文化施設やスポーツ施設などの公共施設、住宅地や集落に多く点在する社寺等が存在し、学校等が利用されている。

○一部の地域でニーズへの不適合がある

高い人口密度が維持される地区、高齢化率が高い地区、年少人口割合が高い地区など、地区によって人口特性や地域特性が大きく異なっており、公園の機能と地域のニーズが合っていない公園が存在している。

「利用」について

○市民アンケートより

子･孫など家族と一緒に遊ぶ他、散歩などの健康づくり、遊具での遊び、花や緑を楽しむことの目的が多く、複数の公園を使い分けて利用している。

よく利用する公園では、各地域の中で比較的規模の大きな公園、施設が充実している公園が多く利用されている。

身近な小さな公園への交通手段は、徒歩･自転車が約8割を占めているが、地区によって大きく差がある。市街化調整区域の地区では徒歩･自転車は約5割程度であり、自家用車の割合が高くなっている。

身近な小さな公園の満足度のうち、公園までの距離については、適当(ふつう)～多いが約8割、公園の広さは適当(ふつう)～広いが約7割となっている。

身近な小さな公園に感じていることとして、遊具やベンチの老朽化などの施設の安全性や、伸びた雑草や樹木などの維持管理に不安を感じている人の割合が高い。一部の地区では、使い方の制約のため利用しにくいことへの意見が比較的多い。

身近な小さな公園に求める役割は、幼児遊びや防災機能確保、健康づくりの順に意見が多くなっている。

ボール遊びについては、許容する意見が多い一方で、安全な道具を使う、時間帯の利用などのルールを求める意見もある。

子ども調査より

小学生からはさまざまな遊具があり楽しい公園やボール遊びができる公園など、中学生からは遊具より広い公園や交流できるスペースを増やしてほしいなど、公園の魅力向上を望む意見が多い。

保護者からは赤塚山公園はよく利用していることや遊具機能･維持管理面の向上、住居に近い場所での公園整備や運動施設整備への要望がある。また、そとあそびの企画や遊具の汚れなどは自分たちで管理してもよいのかなどの積極的な公園利用活動に向けた意見もある。

○ちょうないかい利用調査より

身近な小さな公園で「清掃維持管理活動」、「子どもの遊びなどの活動」は多く、その他の活動として「防災活動、消防訓練」、「季節のイベント･祭り」、「自然を楽しむ活動」等がみられる。

地域差はあるが、清掃活動以外では公園はほとんど利用されていない。

○位置情報ビッグデータより

公園利用者は令和2年(2020年)以降に年々減少傾向となっている。

利用者数やリピート率の多い公園と少ない公園が混在しているが、概ね公園面積が大きい公園では利用が多く、面積規模の小さい公園では利用が低くなる傾向がみられる。利用者層は公園によって異なり、子どもの利用は全体的に多いが、地区によっては多世代での利用もみられる。

○その他

令和5年度における利用申請数をみると全355件の内、豊川公園と赤塚山公園で約5割を占めている。また、利用申請がある公園は全公園数の約2割に該当する51公園であり、残りの約8割の公園では利用申請がない状況となっている。

「管理」について

○市民アンケートより

利用されていない公園のあり方については、「現状のままでよい」とする人は約1割で、多くの人が現状の機能見直しや集約･統合･廃止による他用途での有効活用を求めている。

行政負担の考え方としては、「負担を増やし充実すべき」とした人は約1割程度で、約6割の人が「現状並みとすべき」や「減らすべき」としている。

今後10年で50年以上経過した公園は100箇所程度となり、多くの公園施設の更新が必要な時期を迎えている。市民アンケートでは、遊具等の劣化に関する不満の意見が多くみられる。

人口減少が進む中、維持管理費は年々増加傾向にあり、特に施設の老朽化に伴う更新費や草類･樹木の伸長、増加に伴う管理費が増加している。市民アンケートでは、公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、一部の地区からは公園を利用しない理由にもあげられている。

○ちょうないかい利用調査より

管理形態について、従来からの直営方式の他、行政と地域住民との協働や指定管理者などによるものもある。

管理団体の会員の高齢･少数化、担い手不足により、清掃活動等の継続が困難な団体も出てきている。

機材等の貸出などの活動支援への要望や、活動状況についての情報発信を行い、活動を知ってもらいたいという意見や、活動と合わせた各種イベント(花壇づくり、地元小学校や中学校と連携した清掃活動等)をやりたいとの意見などがある。

2.7、本計画で対応すべき課題

■既存ストックの有効活用により「質」を高める

課題1 量より質を高める公園整備

ほんしの1人当たり都市公園面積は、国が示す標準値である10平方メートル以上を確保しており、今後は既存ストックを有効活用し、量より質(施設面、運営維持管理面)を高めるための取組みが求められます。

ほんしは、山や川など良好な緑地環境に恵まれており、それらを公園配置にも活かしていくことが重要です。

課題2 公園配置の見直し

機能が類似する公園が複数分布している箇所では、該当する公園の役割や利用状況などを勘案した上で、集約･統合も含めて配置の見直しを図る必要があります。

利用が少ない公園、開発行為により提供される小さな公園、都市計画決定後に未取得･未整備が続く長期未整備の公園などの課題のある公園については、公園の適正配置の再編と活用方法の見直しが求められています。

■変化する利用ニーズに対応した公園機能や公園の使い方の見直し

課題3 利用実態に適合した機能配置

子どもの成長や生活スタイルが変わることで、求められる公園へのニーズは常に変化し、公園規模や地域環境(まちの形成過程、土地利用の方針、人口構成、公園分布状況など)によって利用ニーズが異なっています。画一的な仕様になっている公園ではそのニーズに対応しきれないことから、ニーズに沿った公園機能、施設内容の見直し等ができる仕組みを含めた方針転換が必要となっています。

課題4 公園が使いやすくなる柔軟な使い方への転換、利用機会づくり

公園を利用するさまざまな世代に憩いの場として楽しく過ごす空間を提供するため、公園の使い方に関する設定や周知、安全への配慮、快適な環境管理、公園を利用する機会づくりや情報発信等を行っていく必要があります。

市民アンケートでは身近な小さな公園の役割として「幼児･児童の利用、健康づくり、防災」が重要と回答されており、遊具や広場の魅力化、スポーツ･レクリエーションが楽しめる環境整備、オープンスペースを活かした防災機能への配慮が求められています。

市の財政状況を考えると、常に変化する利用ニーズに対応するハード整備には限界があり、市民が利用したくなる公園とするにはイベント等のソフト事業による対応を含めた仕様や柔軟な使い方への転換などを再編にあわせて取組む必要があります。

公園は近隣住民が地域への愛着を醸成する場としての役割もあり、公園の利用目的がない人も含めて多くの人が公園に訪れるような、きっかけづくりが求められています。

■効果的･効率的な公園整備と管理運営

課題5 更新時期にある公園の再整備

経年劣化している公園施設については、早急な再整備や施設改修が必要です。その中で、類似した遊具が複数分布する地域では、各公園施設の差別化を図り、地域全体で公園の魅力を高める再整備や施設更新が求められています。

課題6 限られた財源を踏まえた整備、管理運営

維持管理費が年々増加傾向にある中、人口減少や少子高齢化社会を勘案し、限られた財源の有効活用を図った効果的、効率的な公園の整備、管理運営が必要です。そのためには、維持管理コスト縮減に向けた取組みが重要となります。

雑草や樹木などの管理が行き届いていない状況が利用低下の要因のひとつになっており、計画的で効率的な維持管理とともに、維持管理しやすい公園施設への見直しが必要となっています。

課題7 公園に関わる活動団体への支援や負担軽減

清掃等の維持管理に関わる地元団体の活動継続についての課題は、メンバーの高齢化やそれに伴う人材の確保などがあります。そのため、地元団体の管理を継続するために管理がしやすい公園にしていくことが求められます。また、地域と公園との継続的な関わりを持った公園管理･運営の仕組みづくりが重要であり、町内会などの公園活動に対し積極的に支援していく必要があります。

公園の管理は町内会だけでなく、利用実態に即した団体等と連携を図るなど、公園を取り巻く地域環境に応じた柔軟な管理形態が望まれます。

公園施設の効率的な運営及びサービス水準の向上のため、指定管理者制度や公募設置管理制度(Park-PFI)などの民間活力導入を推進していく必要があります。

さん.公園の利活用･適正化における基本的な考え方

3.1、目指すべき姿

ほんしには264箇所の公園がありますが、市全域や隣接市からの来訪者などの利用も期待できる広域性を持つ大きな公園から、日常的に利用されている身近な小さな公園などその形態はさまざまです。公園は種別や特性により役割が分担されており、利用者は自分たちのライフスタイルに応じて、憩いやレクリエーション、健康づくり、散歩、スポーツ、災害時のオープンスペース等、暮らしの中で活用しています。

そのような暮らしにおいて、これまで人々が公園を利用しながら時間をかけて身に付けた生活スタイル、いわゆる「公園カルチャー(文化)」が培われてきました。

今後は人口減少や少子高齢化社会による社会情勢の変化、子育て世代が住みやすい生活環境づくりや高齢者の健康増進等のニーズの変化がさらに進んでいくなかで、公園がある地域に居住している人の現在の生活だけではなく、公園を取り巻く地域のこれまでに積み重ねられてきた歴史やさまざまな知恵なども活かしていくことがさらに求められています。また、地域によっては、人口構成の変化に伴う公園に対するニーズの変化や同質の公園の集積などにより公園が活用されていない状況もあり、将来の暮らしを想定した公園配置の見直しが必要となっています。

本計画は、地域のかたが公園をさまざまに利用できる場所や機会を提供することによって、自分たちのライフスタイルに応じた生活の一部として公園を活用し、公園が「地域に愛される"暮らしを豊かにする空間"」となるように公園の適正化･利活用に取組みます。また、地域全体の公園機能の向上により、地域力の発現の場として大きな力を発揮し、まちの暮らしの活力となり、豊川らしい新たな公園カルチャー(文化)が進化していくことを目指します。

そこで、本計画の目指すべき姿を以下のとおりとします。

地域に愛される"暮らしを豊かにする空間"としての公園の再生

3.2、基本目標、基本方針

(1)基本目標

目指すべき姿を踏まえ、各公園について「広域性を持つ公園」、「地域の核となる公園」、「身近な小さな公園」といった役割分担を行うことで、都市及び地域全体で利用者の目的に応じた公園の再編を実施します。

各公園の役割分担を図りながら、公園相互のネットワークや周辺に存在するまちの資源や公共施設、山や川などの自然との関連性を考慮することで地域全体のニーズを満たし、持続可能な公園、魅力ある地域の公園の実現を目標とします。

この2つの目標を達成するために、魅力ある地域の公園に対して「市民満足度の向上」、持続可能な公園に対して「維持管理コストの縮減」の指標を設定し、事業の進捗を図ります。

(2)基本方針

1、公園機能の適正な再配分

市域全体の公園機能の向上を図るため、公園機能の適正な再配分を行います。

[対応する主な課題]

課題1、量より質を高める公園整備

課題2、公園配置の見直し

課題3、利用実態に適合した機能配置

まちづくりの方向性との整合を踏まえ、徒歩圏域を一つの範囲とし、その中で公園や類似機能のまとまりから機能を再配分することで地区全体の公園機能の向上を図り、市域全体の公園の魅力づくりにつなげます。

地域の核となる大きな公園と身近な小さな公園で、規模に応じた適切な役割と機能の配置を行います。

公園近辺に存在する自然資源や史跡、公共施設等、まちの財産とのネットワークや相互補完を図った配置を行います。

機能の類似や周辺土地利用、人口状況、防犯面･防災面などの課題があり、今後も利用が見込めない公園については集約･統合により周辺の公共施設への活用や転用を検討します。

2、公園の利活用の推進

さまざまな人が使いやすく魅力ある公園となるように機能の向上や利活用の推進に取組みます。

[対応する主な課題]

課題1、量より質を高める公園整備

課題2、公園配置の見直し

課題3、利用実態に適合した機能配置

課題4、公園が使いやすくなる柔軟な使い方への転換、利用機会づくり

課題7、公園に関わる活動団体への支援や負担軽減

地区特性に応じて使いやすく魅力ある公園となるよう公園機能の充実を図ります。

さまざまな人が、お互いに譲りあいながら気持ちよく公園を利用できるような柔軟な使い方への転換や、公園を利用する機会づくりに取組みます。

多様な利用者が年齢層や利用目的に応じ、それぞれの機会で楽しく利用できるよう、地区の特性に応じた各公園の機能特化を進めます。

都市の景観や環境保全、防災等の公園が持つ存在機能によって得られる心理面の有益性を維持し、利用目的がない人も自然と訪れることができる使われる場所に向けた整備に取組みます。

3、公園の柔軟な管理運営

既存ストックの効果的･効率的な改修の実施や官民連携を図った柔軟な管理運営を推進します。

[対応する主な課題]

課題2、公園配置の見直し

課題3、利用実態に適合した機能配置

課題4、公園が使いやすくなる柔軟な使い方への転換、利用機会づくり

課題5、更新時期にある公園の再整備

課題6、限られた財源を踏まえた整備、管理運営

課題7、公園に関わる活動団体への支援や負担軽減

安全･安心･快適な公園利用につながる改修を優先しつつ、各公園の役割や機能に沿った改修を行います。

既存ストックの再生･延命化、余剰機能の廃止等、効率的な管理を検討し、行政負担軽減を図ります。

公園管理は、地域との合意に基づき、町内会との連携以外にも公園で活動する団体なども含めて協働を推進し、柔軟に対応できる体制を整えます。

町内会や民間団体が公園を活用しやすくなるように活動支援などを検討します。

多くの人が集まるような核となる公園には、公募設置管理制度(Park-PFI)を活用するなど、民間活力の導入を推進します。

よん.利活用･適正化に向けた公園の再編

4.1、公園の再編の考え方

(1)本計画を検討する地区単位について

公園は新たなまちづくりの核となる場として、管理運営に重点を置き、柔軟に使いこなしていくことが求められています。そのために、本計画では、地区全体のまちづくりにつながる公園づくりを目指し、地区の核となる大きな公園の機能向上を進めます。

また、その周辺に位置する身近な小さな公園については、徒歩圏半径500メートル程度の圏域において公園や類似機能がまとまって存在している状態を「群」として設定し、各公園の立地状況や公園特性、立地適正化計画における位置づけ、周辺の類似施設、緑地ネットワーク等を考慮して、機能の特化･再整備や集約･統合等の見直しを行います。公園単体の魅力アップを行うのではなく、群及び地区全体の公園機能の向上、コスト管理を図ります。PDF形式の資料では、以下に公園の再編イメージとして、群としての公園配置を図示していますが、ここでは省略します。

(2)検討手順について

地区単位において地域特性に応じて公園の機能をバランスよく配置します。

以下に地区別公園再編方針の検討手順を示します。

■地区別公園再編方針の検討手順

地区別公園再編方針の検討手順の表を説明します。

はじめに、公園の状況として公園の現状を把握します。公園の現状の内容は人口特性、利用状況、上位・関連計画、公園の整備状況、市民ニーズの5項目です。

次に地区別公園再編方針の作成として、個々の公園の再編に向けた評価、再編の分類、地域特性に応じた公園の再編に向けた評価、機能タイプの分類を行います。個々の公園の再編に向けた評価では1次評価として個々の公園を定量的に評価します。再編の分類では大きな公園を継続利用(機能向上、機能特化)に分類、身近な小さな公園を継続利用(機能向上、機能特化)または集約・統合又は継続利用に分類します。地域特性に応じた公園の再編に向けた評価では2次評価として地区や群単位での公園機能と類似する施設、ネットワークを考慮して地区別の方針を設定します。機能タイプの分類では継続利用(機能向上、機能特化)は多機能型(候補)、わんぱく型(候補)、コミュニティ型(候補)、ちびっこ型(候補)、集約・統合(候補)に分類します。集約・統合又は継続利用についても、多機能型(候補)、わんぱく型(候補)、コミュニティ型(候補)、ちびっこ型(候補)、集約・統合(候補)に分類します。

最後に事業実施として地元ワークショップ等を通じて再編対象とし、地区の公園再編計画を作成し、再編整備を実施します。

4.2、個々の公園の再編に向けた評価(1次評価)の考え方

(1)再編の分類

公園の規模や特性を踏まえ、大きな公園(都市基幹公園、地区公園など)と身近な小さな公園(近隣公園、街区公園、児童遊園など)に区分し、以下のように再編分類を行います。

1、大きな公園(都市基幹公園や地区公園など)

継続利用・機能向上

赤塚山公園などの市全域からの利用に供する都市基幹公園や地区公園以上の公園は、まちの緑、交流、レクリエーション、防災上の拠点となる大きな公園に位置づけます。各地区として必要な機能を確保するとともに複合的な機能を活かして特色ある公園づくりを行い、さらなる機能向上を図ります。

継続利用についても、公園規模に限らず、樹木の適正配置による間引き、石灰岩ダスト舗装による広場の防草対策、でいりぐちの安全対策など、維持管理のしやすい公園への改修を実施します。

2、身近な小さな公園(近隣公園や街区公園、児童遊園など)

継続利用・機能特化

近隣公園や街区公園、児童遊園などの身近な小さな公園は、群単位で地区全体の公園機能の向上を図っていくよう、各公園の特性や地域状況を勘案しつつ再整備を行います。

多くの利用があり、各種団体や町内会利用もなされている公園は現況機能の維持又は利用状況に応じた機能の再編とします。利用が少ない公園は、公園機能、役割の見直しによる機能の特化を図り、ぐんの中において公園の機能をバランスよく再編し、地区全体の魅力アップを図ります。

集約・統合又は継続利用

公園誘致圏の重複率が高く、利用者がほとんどみられない小さな公園や、劣化状況により安全性や維持管理に問題があるなどの課題がみられる公園については、公園の集約･統合又は継続利用を検討します。

集約･統合となる公園であっても、その機能は周辺の公園又は類似施設で確保していきます。また、集約･統合後の跡地利用として、他の公共施設への転用、地元ちょうないかい等への移譲、借地契約の解約又は売却などが考えられますが、地域の状況に応じた方法とします。

なお、都市計画決定後、長期未整備のままとなっている公園(みどりまち緑地等)については、都市計画決定時点と周辺環境が変化しているため都市計画決定時の背景も踏まえ現状分析を行い、今後の事業化について検討します。

(2)身近な小さな公園における再編に向けた評価

身近な小さな公園における再編に向けた評価方法は、現況機能に指標を設定し、各公園に対して行います。指標は公園の継続性や必要性を確認するために、まちの核となる公園、利用現況、重複度･代替性、規模、経過年度について以下に従い調査し、身近な小さな公園における再編分類である「継続利用･機能特化」、「集約･統合又は継続利用」に分類します。

1、評価の考え方

評価が高い公園は、利用効果等がみられる公園として現況機能を継続します。また、一層の機能向上を図るため一部の見直しをします。

評価が低い公園は、継続性、必要性が低いと判断されますが、地域の魅力向上に寄与するような集約･統合を含めた機能見直しを要する公園とします。

指標毎の考え方と評価の表を説明します。

指標A、公園の種別

考え方：公園の位置づけが近隣公園以上である公園は、公園に求められる役割が地域の中心となる公園として、該当する公園は継続性や必要性が高い公園であり、評価を高く設定します。評価点：近隣公園の位置づけがある公園は評価を高くします。近隣公園に準ずる機能を有する公園(スポーツ等の機能を有する公園)は評価を中程度とします。上記以外の公園は評価を低くします。

指標B、利用現況

考え方：以下の3つの指標を用いて、公園の利用状況評価し、該当している項目が多いほど評価を高く設定します。1、ビッグデータによる公園利用者数(市平均以上)、2、利用申請あり、3、町内会利用ありとします。

評価点：1から3のすべての項目に該当する公園は評価を高くします。1から3のうち、1から2項目に該当する公園は評価を中程度とします。1から3のすべての項目に該当していない公園は評価を低くします。

指標C、重複度・代替性

考え方：公園誘致圏重複率が低い公園は、地区の公園が不足している要素が高く代替性も低いため、必要性が高い公園として評価を高くします。

評価点：公園誘致圏重複率50％未満の公園は評価を高くします。公園誘致圏重複率50％以上75％未満の公園は評価を中程度とします。公園誘致圏重複率75％以上の公園は評価を低くします。

指標D、公園規模

考え方：公園規模が大きいほど多様なニーズへの対応がしやすいため、評価を高くします。

評価点：面積2,500平方メートル以上の公園は評価を高くします。面積1,000平方メートル以上から2,500平方メートル未満の公園は評価を中程度とします。面積1,000平方メートル未満の公園は評価を低くします。

指標E、経過年数

考え方：公園施設の経過年数が少ない公園は、近年の利用者ニーズを満たし、管理コストも少ない要素が高いため、評価を高くします。

評価点：経過年数30年未満の公園は評価を高くします。経過年数30年以上50年未満の公園は評価を中程度とします。経過年数50年以上の公園は評価を低くします。

2、評価による再編区分の設定

本計画では以下の評価から再編区分を設定します。

評価点別の公園数と再編区分設定(1次評価)の表を説明します。

評価が高い機能特化Aは現況機能の継続を基本とし、維持管理のしやすい公園への改修を検討します。

評価が中程度の機能特化Bは地区単位で役割の見直し検討します。

評価が低い、集約・統合又は継続利用は、集約・統合又は継続利用を検討します。

4.3、地域特性に応じた公園の再編に向けた評価(2次評価)の考え方

(1)地区別公園再編方針の役割について

ほんしは、北部には山地、南部には三河湾やとよがわなど、まちを豊かな自然が取り囲んでいます。市街地には豊川公園や赤塚山公園などの大きな公園、地区単位で存在している身近な小さな公園をはじめ、豊川稲荷などの社寺、三河国分寺跡、御油のマツ並木などの地域の歴史や文化を象徴する緑などがあり、地区それぞれの特性を有しています。

地区別公園再編方針は、地域特性を踏まえた地区全体の方針を示すことで、今後の公園の再編に向けての指針とするものです。

PDF形式の資料では、地区別公園再編方針において設定する地区(小学校区)を表で示していますが、ここでは省略します。

(2)公園の再編にあたっての機能タイプ(役割設定)について

地区別に再編の分類で示した公園の機能分担の考え方を具体的に検討します。

公園の機能分担は、各公園にそれぞれの特徴を持たせ、地区全体で公園機能の向上を図るものです。公園は、その特性により、規模が大きく運動広場がある、緑が豊か、遊具が魅力的、公共施設と連携した利用が可能などさまざまな特徴があります。現況特性を踏まえ、以下の指標をもとに公園のタイプ分けを行い公園の機能特化を行います。1次評価結果により、評価が高い公園は現状の活用を基本とし、評価が低い公園については機能見直しや集約･統合を行い、再整備を推進します。

身近な小さな公園におけるタイプ分けの表を説明します。

多機能型の公園特性は地区の中心にあり、広い敷地が多機能に利用されている、近隣公園又はそれに準じる公園、緑のネットワーク、散策ネットワークの核となる、ボール遊びができる広場があることとなっています。考え方は地域の核となる公園(近隣公園、地区公園)は、地域の総合的なレクリエーションや市街地内の環境負荷軽減につながる重要な緑であり、災害時の安全な一時的な避難地でもあることなど多機能から構成されており、幅広い世代への対応を図る性格であるため、継続利用を基本としつつ、特色ある公園づくりに向けたさらなる機能向上が望まれます。

わんぱく型の公園特性の規模は比較的大きい、運動スペースや高学年向けの遊具がある、利用層は子どもが多い、町内会の利用がある、ボール遊びができる広場があることとなっています。考え方は児童が元気に遊びまわることができる機能(運動、遊戯等)を主体に憩いのスペースも確保し、幅広い世代への対応を図る公園となっています。遊具広場には、設置された地域の特性や誘致圏内の公園の施設状況を考慮して遊具などを配置します。

コミュニティ型の公園特性の利用層は幅広い世代、遊具利用が少ない、イベントや町内会の利用がある、市民館や学校などと連携した利用が有効な位置にある、規模の規定はなし、りょくいんじゅがあることとなっています。考え方は市街地の中心部にあって街の賑わいやイベントの場としての活用が多い公園や、公共施設や史跡、散策路沿いにあるなど、それらとの一体利用によるコミュニティ性の機能の向上が期待できる公園、地区の人口構成の変化により子どもが減少し静的なコミュニケーションの場としての利用が中心となる公園となっています。

ちびっこ型の公園特性は規模は小さい、低学年、幼児向けの遊具がある、利用層は低学年、幼児が多いこととなっています。考え方は小学生低学年や幼児を対象に子どもの遊びを主体とした公園となっています。

(3)機能タイプの設定方法について

各公園の機能タイプの設定については、現況における公園種別、公園面積規模、遊具状況から現況の機能タイプを設定した上で、群の中で公園機能を分担、補完することで地区全体の公園機能の向上に資する機能タイプ(候補)を検討します。

PDF形式の資料では、以下に機能タイプの設定方法を表で示していますが、ここでは省略します。

■2次評価で機能タイプを変更する条件

以下の条件が確認できる場合は現況の機能タイプを見直します。

2次評価で機能タイプを変更する条件の表を説明します。

近接して同等の公園がある場合は近隣に同等機能ありを理由に変更します。

地区の人口特性に合った機能転換が適している場合は人口構成を理由に変更します。

市民館、集会所等の公共施設等に隣接する場合は施設隣接を理由に変更します。

歴史的な資源があり、歴史的な特性を活かすことが適している場合は歴史的価値に特化を理由に変更します。

佐奈川等の河川沿いの緑地連携、景観･憩い･散歩利用が適している場合は河川沿いの散策、憩いに特化を理由に変更します。

面積規模が大きく、広場の確保が可能な場合は機能拡大の広さがあることを理由に変更します。

■2次評価で利用継続とする条件

1次評価により「集約･統合又は継続利用」とした公園については、以下の条件が確認できる場合については継続利用とし、集約･統合候補公園から除外します。

2次評価で利用継続とする条件の表を説明します。

鉄道等により公園誘致圏が分断される場合は鉄道等分断配慮を理由に変更します。

近接する公園が集約･統合候補がある場合は周辺公園との関係を理由に変更します。

周辺に公園がない場合は周辺に公園がないことを理由に変更します。

市民館、集会所等の公共施設等の隣接施設と連携して利用が見込まれる場合は隣接施設と連携を理由に変更します。

古墳、史跡等が位置する場合は史跡等の保存を理由に変更します。

都市機能誘導区域にある貴重なオープンスペースや避難地指定がされている場合はオープンスペース活用を理由に変更します。

佐奈川等の河川沿いの緑地連携、景観･憩い･散歩利用が適している場合は散策ネットワーク活用を理由に変更します。

2次評価による「集約･統合(候補)」に該当する公園については、本計画策定後の実施段階において、公園管理者、関係機関との協議、地域との合意形成を踏まえ最終決定する必要があります。

4.4、地区別公園再編方針

(1)地区別公園再編方針について

地区ごとに公園の配置と役割、機能を整理した公園カルテを基に、再編にあたり、全体方針を設定し、個々の公園の再編の考え方を検討します。

個々の公園の再編は、公園特性を定量的に評価した1次評価に加え、公園の機能タイプ評価を行う2次評価により方針を設定します。2次評価は、半径500メートル程度の圏域において、群を設定し、各公園の機能分担により群における公園機能の向上を図ろうとするものです。検討にあたり、地区全体の再編方針を踏まえるとともに、各公園の特性、立地適正化計画における位置づけ、周辺の類似施設、緑地ネットワーク等を考慮します。また、隣接地区の公園配置状況についても留意し、地区単位として整合を図った再編を行います。

次ページ以降にモデルケースを示しますが、1住宅等が密集し、公園の誘致圏の重複がみられる市街地、2公園間の距離がやや遠い住宅地、3公園が少ない市街化調整区域を想定した3つの展開例を作成しました。

公園が点在する区域は、面積が小さい児童遊園等が多く、ボール遊びができる公園が少ない状況です。公共施設や学校が配置されている拠点集落においては、自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設により、公園機能を補完していきます。公園機能と類似する施設が周囲にない地域においては、将来の人口特性や住環境などを踏まえ、他公園の廃止を前提に、新たに公園を配置することも検討事項とします。

(2)公園の再編モデルケース

地区ごとで公園機能を分担、補完することで地区全体の公園機能向上に向けて、公園の再編の考え方について、以下のモデルケースから展開イメージを示します。

モデルケース1

住宅や事業所、店舗などが密集し、公園間の距離が近く、公園が種別ごとに配置されている。公園誘致圏の重複もみられる。PDF形式の資料では、現況を図で示していますが、ここでは省略します。

【再編方針】

近隣公園等を多機能型として充実を図るとともに、街区公園や児童遊園等を機能特化又は

集約・統合を検討し、地区(群)全体の公園機能の向上を図る。PDF形式の資料では、再編方針を図で示していますが、ここでは省略します。

モデルケース2

公園誘致圏の重複がみられず、公園間の距離がやや遠い。住宅は密集していない。PDF形式の資料では、現況を図で示していますが、ここでは省略します。

【再編方針】

都市計画や人口特性を踏まえ必要な公園機能を検討する。また、既存公園の機能特化や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用により、地区(群)全体の公園機能の向上を図る。PDF形式の資料では、再編方針を図で示していますが、ここでは省略します。

モデルケース3

市街化調整区域などで公園がない、又は公園間の距離が遠く、公園が少ない。ちびっ子広場等の規模の小さな公園のみが配置されている。PDF形式の資料では、現況を図で示していますが、ここでは省略します。

【再編方針】

都市計画や人口特性を踏まえ、大きな公園の配置状況を含めて必要な公園機能を検討する。また、良好な自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用により公園機能の不足に対する補完を行う。PDF形式の資料では、再編方針を図で示していますが、ここでは省略します。

(3)地区別公園再編方針

地区ごとで公園の配置状況や利用実態を整理し、地区全体の公園の再編方針を設定します。

地区別公園再編方針は60ページ以降のとおりです。

■地区別評価のデータシート(定量てき項目)

（注記）　地区別の公園再編方針内における評価･方針の根拠資料

PDF形式の資料では、地区別評価のデータシート(定量てき項目)を表で示していますが、ここでは省略します。

1 豊川小学校

■豊川小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：区域のほとんどが都市機能誘導区域

評価：将来の人口密度も維持される地域である。

各公園には交流の場としての活用や、緑の保全の役割がある。

公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い。

管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：町内会利用は半分程度

評価：近隣公園以外の公園では利用は低い。

町内会活動で利用されている公園は半分程度あり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：近隣公園2箇所、公共施設等の立地あり。

評価：公共施設等の公園機能と類似する施設の立地がある。

隣接地区では近隣公園が2箇所あり、量的な不足はない。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：4.9平方メートル。

評価：公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は10公園中9公園。

評価：公園誘致圏の重複率は大半が50％を超えており、公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 6公園中2公園、リピート率 6公園中1公園

評価：都市公園の利用者数、リピート数は地区南側が低い、同種の遊具がある公園が複数ある。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、コミュニティ型2箇所、ちびっこ型1箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■豊川小学校区 公園再編方針

地区のほとんどが都市機能誘導区域であり、豊川駅や全国的に有名な豊川稲荷の存在等、市の玄関口となっている。公園の1人当たり面積は市平均以上であり、公園誘致圏が重複する公園も多い。将来の人口密度も維持される地域であり、公園は中心市街地における賑わいや憩い、景観形成を図る場となる。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすく、災害時対応、健康づくりに利用できる」という回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

地区は年少人口割合が高い地域であり、ちびっこ型の拡充を推進する。健康づくりに対する関心も高く、その対応を図る。また、公園が少ない豊川駅の西側は、公共施設等の公園機能と類似する施設を活用する。

公園誘致圏が重複している身近な小さな公園についてはコミュニティ型、ちびっこ型へ機能特化し、地区全体の公園機能の向上を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●さんみょう公園を核とした良好な公園緑地空間の形成と利活用の推進

豊川駅周辺に配置されたさんみょう公園は緑の空間であるため、多機能型として一層の機能向上と利活用の推進を図る。

未開設であるみどりまち緑地は、社会情勢や周辺環境の変化を踏まえ、現状分析を行い、今後の事業化について検討する。

町内会に活用されていない公園が半分程度あり、活用の推進を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

2 東部小学校

■東部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：北西側は居住誘導区域内、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：市街化区域のほとんどは居住誘導区域となっており、各公園には隣接地区と連携し、良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。市街化調整区域では、自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

市街化区域と市街化調整区域の両面を持つ地区であり、地区内で人口特性や人口密度の変化なども異なり、双方の利用ニーズがうかがえる。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：経過年数が30年以上の公園が多く、遊具等の劣化に関する意見が多い。利用状況に応じた維持管理の適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：町内会利用は半分程度

評価：町内会活動は半数程度であり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：近隣公園、都市緑地各1箇所、公共施設等の立地あり

評価：近隣公園、都市緑地の他、公共施設等の公園機能と類似する施設の立地がある。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：4.8平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は14公園中5公園

評価：公園誘致圏の重複率50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 10公園中5公園、リピート率 10公園中5公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型6箇所、ちびっこ型6箇所、コミュニティ型1箇所

評価：都市公園の利用者数、リピート率が市平均以上の公園は、地区全体に分散している。

利用しない割合が7割程度と高い。

■東部小学校区 公園再編方針

公園の1人当たり面積は市平均以上であり、地区の西側の市街化区域では公園誘致圏が重複する公園も多い。スポーツができる大きな公園は地区の東側の市街化調整区域に2箇所配置されている。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時の活用、子どもが遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

公園誘致圏が重複している身近な小さな公園についてはコミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

内容：●自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用

市街化調整区域では、人口密度、公園利用頻度とともに低いが、既存の公園は地域の貴重な公共のオープンスペースであるため、現状機能を維持していく。公園機能の不足地域に対しては、公共施設等の公園機能と類似する施設を活用する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●街区公園を地区のレクリエーション、憩いの場として多目的に活用

市街化区域内は、街区公園が適正に配置されており、日常的なレクリエーションや憩いの場として活用する。

スポーツ系の広場としては市街化調整区域にある当古公園、三上緑地及び西側に隣接する豊川小学校区の近隣公園を活用する。

町内会に活用されていない公園が半分程度あり、活用の推進を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等については、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新を行う。また、遊具見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

3 桜木小学校

■桜木小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：南側は都市機能誘導区域、その他は居住誘導区域

評価：地区の南側は都市機能誘導区域であり、市内でも人口密度が高い地域である。

各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：老朽化した公園が多く遊具劣化の意見が多い

評価：維持管理の満足度は高い地域であるが、年数が経過した街区公園が多い。

遊具等の劣化に対する意見が多く、計画的な維持修繕の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：各公園を町内会が利用

評価：桜ヶ丘公園や稲荷公園、東光公園等は地区の中心となる公園として各種イベントや活動に利用されている。

身近な小さな公園では各町内会が地域活動を行っている。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：地区、近隣公園各1箇所公共施設等の立地あり

評価：アンケートの公園数の満足度ではやや多い、公園までの距離が近いとの回答が非常に高い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.2平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均程度であり、隣接地区の公園数も多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は11公園中9公園

評価：公園誘致圏の重複率は、大半が50%を超えており、公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 7公園中3公園、リピート率 7公園中5公園

評価：都市公園の利用者数は一部で少ないが、リピート率は全体的に高い。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、コミュニティ型1箇所、ちびっこ型5箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■桜木小学校区 公園再編方針

地区の人口密度は高く、南側は都市機能誘導区域に指定されている。地区の核となる公園である桜ヶ丘公園や稲荷公園を中心とし、身近な小さな公園が密に配置されている。アンケートでは公園数について満足を示す人が多い。また、公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化や集約･統合又は継続利用

公園誘致圏が重複している身近な小さな公園については、コミュニティ型等への機能特化や集約･統合又は継続利用を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

地区で関心が高い「親子での公園利用、健康づくり」を踏まえ、遊具の見直しを行う。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●桜ヶ丘公園、稲荷公園をまちづくりの核として賑わいの場の創出

桜ヶ丘公園、稲荷公園は、多機能型として一層の機能向上を図り、まちづくり構想との連携も図りつつまちづくりの核として賑わいの場を創出する。

佐奈川沿いの公園は、散策ネットワークの拠点となるため、憩い、休憩の場として活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●官民連携を図った柔軟な管理運営

桜ヶ丘公園は、年間利用者数も多く、公募設置管理制度(Park-PFI)の活用など官民連携を図った柔軟な管理運営を推進する。

内容：●公園施設改修の推進と管理コストの縮減

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

4 ゆたか小学校

■ゆたか小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：南側が都市機能誘導区域、北側は居住誘導区域

評価：南側の一部を除いてほとんどが居住誘導区域にあり、市内でも人口密度が高い地域であり、各公園には良好な生活環境の維持に対応した公園の役割がある。

都市公園では利用者数･リピート率は一定の利用がみられるが、人口密度低下が予測されるため、人口特性の変化に伴う利用への影響が懸念される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：公園の雑草や樹木の管理不足の意見が多い

評価：緑の量が多いとの意見もみられ、公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い。維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：各公園を町内会が利用

評価：近隣公園は各種地域活動やスポーツ活動の利用がある。

身近な小さな公園は各種地域活動に利用されている。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：近隣公園3箇所公共施設等の立地あり

評価：隣接地区の公園数も多いことから量的な不足はない。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：3.9平方メートル

評価：公園配置は近隣公園が3箇所あり、公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は9公園中7公園

評価：公園誘致圏の重複率50%を超える公園が半数以上あり、公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 6公園中4公園/、リピート率 6公園中4公園

評価：都市公園の利用者数は地区北側の公園は少ない。

都市公園のリピート率は、地区全体として街区公園は高く、近隣公園が低い。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、ちびっこ型3箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■ゆたか小学校区 公園再編方針

地区は中心市街地の北側にあり、地区の南側は都市機能誘導区域、北側は居住誘導区域に指定されている。地区内には3箇所の近隣公園が配置され、公園数は多い。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、子どもが遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●児童遊園の機能特化

公園誘致圏が重複している児童遊園は、小さな面積でも機能を発揮できるようコミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●3つの近隣公園の有効活用による地区の賑わいの場の創出

地区には3つの近隣公園を含めてまとまった規模を持つ公園が多く配置されている。それらの公園は運動･健康づくり等のコミュニティ形成機能をあわせもっており、地区の賑わいの場として多目的な活用の推進を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

5 一宮東部小学校

■一宮東部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：ほとんどが市街化調整区域、南側に一部居住誘導区域

評価：人口密度が低い市街化調整区域では、一定の公園配置のある隣接地区と連携して良好な集落環境が形成されている。

高齢化率は市内で3番目に高いことから、将来の人口特性の変化を見据えて、自然豊かな周辺環境を含めて健康づくり機能等のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会が利用

評価：すべての公園で町内会が清掃活動等で活動している。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：地区公園1箇所、公共施設等の立地あり

評価：地区の北側は自然公園等の恵まれた自然環境や、公共施設等の公園機能と類似する施設の立地がある。

公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が高い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.7平方メートル

評価：地区のほとんどは市街化調整区域であるため公園数は少ない。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は8公園中3公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 2公園中0公園、リピート率 2公園中1公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、ちびっこ型4箇所、コミュニティ型3箇所

評価：都市公園の利用者数はすべて市平均未満である。

都市公園のリピート率は大きい公園が高い。

1,000平方メートル未満の街区公園、児童遊園等の規模の小さい公園の利用者数は他公園に比べ少なく、地域活動等の利用も少ない状況である。

利用しない割合が7割以上と高い。

■一宮東部小学校区 公園再編方針

地区は、ほとんどが市街化調整区域にあり公園数は少ない。高齢者の占める割合も市内では高く、幅広い世代を対象とした公園整備が求められる。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、小学生以上が遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●ちびっ子広場等の機能特化や集約･統合

幅広い世代の利用が主体となる公園や公園誘致圏が重複しているちびっ子広場等は、コミュニティ型等への機能特化や集約･統合を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

内容：●恵まれた自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用

地区のほとんどが市街化調整区域であり、公園が少ないため、自然環境や公共施設等の公園と類似する機能を有する施設を有効活用により公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●手取山公園の利用促進

手取山公園は地区公園であるが、自然を活用した多機能型の体験型公園であり各種イベントなども開催されている。温浴施設とも隣接しており市東部の賑わい、健康増進の場として広域性を考慮し、利活用の推進を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

6 一宮西部小学校

■一宮西部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：南東側の市街地は都市機能誘導区域、その他ほとんどが市街化調整区域

評価：南東側の市街地は都市機能誘導区域であり、各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

年少人口割合は市内で3番目に高いことから、街区公園では幼児向け遊具が多く整備されているが、将来の人口特性の変化に伴う利用への影響が懸念される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会で利用

評価：ほとんどの公園で町内会により清掃活動などが行われているが、清掃活動が主体であり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：アンケートの公園数の満足度では「多い･やや多い」との回答が多く、また隣接地区に大きな公園があることから量的な不足はない。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.8平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均以上であり、市街地では街区公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は19公園中15公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が7割以上あり、公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 12公園中2公園、リピート率 12公園中6公園

評価：全体的に都市公園の利用者数は少ない。

都市公園のリピート率は市街化区域の北側と南側の公園は高く、中央部は低い。

ちびっ子広場等の小さな公園が半数程度であり、利用者数や地域活動等の利用が少ない。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、ちびっこ型9箇所、コミュニティ型4箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■一宮西部小学校区 公園再編方針

都市機能誘導区域では、土地区画整理事業により新しい公園が多い。誘致圏が重複して配置されている地区もみられるが、大きな公園は配置されていない。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。町内会の公園活動では、清掃活動がみられる程度であり、利活用の推進が求められている。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化や集約･統合

公園誘致圏が重複や同質の公園が近接している狭小な公園は、コミュニティ型等への機能特化や集約･統合を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

市街化調整区域は、人口密度が低く、利用も少ないが、地域の貴重な公共のオープンスペースであるため、現状維持又は、コミュニティ型等への機能特化し、利用を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●身近な小さな公園の連携した活用

既設の公園は、公園ごとで施設の機能分担を行っており、今後は公園ネットワークを高め利用の充実を図る。

スポーツ系機能に関しては、隣接地区の近隣公園や公共施設等の公園機能と類似する施設を活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーの啓発を行う。

7 一宮南部小学校

■一宮南部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：ほとんどが市街化調整区域、西側の一部は居住誘導区域

評価：人口密度が低い市街化調整区域では、一定の公園配置のある隣接地区と連携した良好な集落環境が形成されている。

高齢化率は市内で5番目に高いことから、将来の人口特性の変化を見据えて、自然豊かな周辺環境を含めて健康づくり機能等のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：利用がある

評価：1つの町内会が各種イベントや清掃維持管理活動、防災活動、グラウンド･ゴルフ等に利用している。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：河川等の恵まれた自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設が立地している。

公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.0平方メートル

評価：地区のほとんどが市街化調整区域であり、公園数は1箇所と少ない。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は1公園中0公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所

評価：やまとちびっ子広場はイベント利用(大いちょうまつり)が可能な規模であり、地域交流の場として配置されている。

■一宮南部小学校区 公園再編方針

地区のほとんどが市街化調整区域であり公園はちびっ子広場が1箇所だけであるが、とよがわ沿いのスポーツ広場や、一級河川とよがわ、広々とした農地等、緑に恵まれている環境にある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、小学生が遊びやすい、ボール遊び」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●恵まれた自然環境や公園機能と類似する施設による公園機能の補完

地区はほとんどが市街化調整区域であり、既存の公園配置は維持しながら、地区の特性である豊かな自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用等により公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●既存公園、公園類似施設の有効活用

既設のちびっ子広場は、街区公園規模を有した公園であり、まとまった広がりがある子どもの遊び場となっている。公民館や保育園とも隣接しており、町内行事に活用する等、コミュニティ的な利用も考慮し利活用を推進する。

一級河川とよがわの河川敷には、スポーツ広場等のグラウンドが配置されており管理者と連携をしながら、有効活用を図っていく。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

劣化がみられる遊具等については、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

8 牛久保小学校

■牛久保小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：北側は居住誘導区域、南側は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：市街化区域のほとんどが居住誘導区域となっており、各公園には隣接地区と連携し、良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。市街化調整区域では、公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

公園施設量がやや少ないとの意見が多いが、将来の人口特性の変化や高齢化の進行を見据えて、多世代利用や健康づくり機能等のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：50年以上経過した公園が半数程度あり、遊具等の劣化に関する意見が多い。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：4箇所の公園を町内会が利用

評価：町内会活動利用は半分程度であり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：市街地では街区公園が密に配置されており、隣接地区の公園数も多く、量的な不足はない。

アンケートでは、公園までの距離がやや近いとの回答の割合が高い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.6平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均程度である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は7公園中3公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 4公園中1公園/、リピート率 4公園中2公園

評価：都市公園の利用者数では、隣接地区の高見公園の利用者数は多いが、その他は少ない。都市公園リピート率も同様である。また、下長山公園では利用者数は少ないが、リピート率は高い。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型4箇所、ちびっこ型3箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■牛久保小学校区 公園再編方針

地区北側は居住誘導区域であり、人口も多い。南側は市街化調整区域であり、広々とした農地が広がっている。高見公園は地区の北側にある街区公園であるが、面積は比較的大きく、日常的な利用から町内会活動まで幅広く利用されている。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため、配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、小学生以上が遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合

歴史性を有している公園は、コミュニティ型等への機能特化を検討する。

公園規模が小さく、誘致圏が重複している公園について集約･統合の検討を行う。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●居住誘導区域に位置する公園を核とした賑わいと憩いの場の形成

住宅地の中心部にある公園は、貴重なオープンスペースであるため、まちの賑わいや憩い、子どもの遊び、災害時の活用などの利活用を推進する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

9 中部小学校

■中部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：ほとんどが都市機能誘導区域、南側は居住誘導区域

評価：市の中心部として、各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

都市公園の利用者数･リピート率は一定の利用がみられるが、人口密度低下が予測されるため、人口特性の変化に伴う利用への影響が懸念される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：50年以上経過した公園が半数程度あり、遊具等の劣化に関する意見が多い。利用状況に応じた維持管理の適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：4箇所の公園を町内会が利用

評価：都市公園では祭り等の各種地域活動の利用がみられる。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：運動公園、近隣公園各1箇所、公共施設等の立地あり

評価：遊具などの身近な小さな公園機能を有する運動公園や隣接地区の公園があり、公共施設等の公園機能と類似する施設がある。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.1平方メートル

評価：身近な小さな公園の1人当たり公園面積は市平均以下である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は7公園中2公園

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 5公園中5公園/、リピート率 5公園中4公園

評価：200平方メートル程度の狭小な公園もあり、地域活動等の利用が少ない。

規模の小さな公園は利用方法が限られることによる利用者数の影響が想定される。

都市公園の利用者数、リピート率ともに、ほとんどの公園が市平均以上である。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、ちびっこ型2箇所

評価：身近な小さな公園では、同種の遊具がある公園が複数ある。

■中部小学校区 公園再編方針

市の中心部に位置し都市機能誘導区域を主とする地区で人口密度も高く、公園利用も多い地区である。北側には、インクルーシブな公園づくりを進めている都市基幹公園である豊川公園(運動公園)がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすく、自然を感じる、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

公園誘致圏の重複がみられる公園は、公園機能の特性を踏まえコミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

年少人口割合が高い地域は、ちびっこ型等の幼児向け機能の拡充を推進する。また、健康づくりニーズに応じた機能の拡充を検討する。

市街化区域内で公園が不足する箇所は、公園機能と類似する施設を活用し、公園機能の不足を補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●街区公園をレクリエーション、憩いの場として利活用推進

地区内にバランスよく配置されている街区公園は各地区のレクリエーション、憩いの場として利活用の推進を図る。

名鉄豊川線より北側は身近な小さな公園の配置はないが、運動公園である豊川公園には身近な小さな公園機能を有した遊具広場があるため、活用していく。

佐奈川沿いの公園は散策ネットワークの拠点として、憩い、休憩の場として活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等については、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

10 てんのう小学校

■天王小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：北側は居住誘導区域、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：市街化区域のほとんどが居住誘導区域となっており、各公園には隣接地区と連携し、良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

市街化調整区域では、自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足、遊具･ベンチの老朽化に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足、ベンチの老朽化に関する意見が多い。管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：3箇所の公園を町内会が利用

評価：アンケートでは配偶者と公園を利用する、自然を楽しむ利用目的の割合が高い傾向にあり、多世代利用などのニーズへの対応が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.5平方メートル

評価：地区北側の市街地では街区公園が3箇所配置されている。

公共施設、あかいはね子どもの遊び場(社会福祉協議会管理)等の公園機能と類似する施設の立地があることや隣接地区に公園が多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は5公園中0公園

評価：公園誘致圏の重複率は低い。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 4公園中0公園、リピート率 4公園中0公園

評価：都市公園の利用者数、リピート率はともに市平均より低い。1,000平方メートル未満の街区公園、ちびっ子広場等の規模の小さい公園の利用者数は他公園に比べ少なく、地域活動等の利用も少ない。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、ちびっこ型3箇所、コミュニティ型1箇所

■天王小学校区 公園再編方針

地区の北側は居住誘導区域、中央部から南側は市街化調整区域であり農地が広がり公園数は少ない。公園誘致圏の重複率は小さく、群による再編箇所はないが、利用向上に向けた検討が必要である。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすく、災害時対応、健康づくりに利用できる」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●多世代の利用に配慮した公園機能の拡充

多世代が楽しめるよう、コミュニティ型以外の公園においても休憩機能や緑陰機能に配慮した整備を行う。

内容：●公共施設等の公園機能と類似する施設の活用(市街化調整区域)

市街化調整区域は人口密度が低く、公園利用も少ないが、自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用等により公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●スポーツ系機能を含めた多目的広場での活動は、行明緑地又は隣接地区の公園を活用

地区の街区公園は、面積が小さく運動ができる十分なスペースの確保が難しい。このため、多目的広場での活動は、南側に位置する行明緑地や隣接地区の公園を利用する。(牛久保きしした公園等)

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園の雑草対策や樹木の管理不足に対しては、住民ニーズに配慮した上で、適正な管理の規模、頻度、方法を行うとともに管理コストの縮減を検討する。

11 小坂井東小学校

■小坂井東小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：鉄道沿線に都市機能誘導区域と居住誘導区域があり、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：市街地の中央部は都市機能誘導区域であり、人口密度が比較的高い地域であるため、各公園には交流の場としての活用や緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

人口密度低下が予測され、人口特性の変化に伴う利用への影響が懸念される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足の意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：各公園を町内会が利用

評価：各種地域活動の利用は、公園によって利用状況に差があり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：街区公園、都市緑地、ちびっ子広場の公園数は多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.3平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均より低く、各公園の面積も小さな公園が多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は14公園中6公園

評価：公園誘致圏の重複率50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 6公園中2公園、リピート率 6公園中1公園

評価：都市公園の利用者数は、地区北側の一部で多い。

都市公園のリピート率は、ほとんどの公園で低い。

1,000平方メートル未満の街区公園やちびっ子広場等の規模の小さい公園の利用者数は他公園に比べ少ない。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型2箇所、ちびっこ型11箇所、コミュニティ型1箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

アンケートでは公園の広さが狭いとの意見が多い。

■小坂井東小学校区 公園再編方針

名鉄名古屋本線とJR飯田線沿いに市街地が広がっている。公園数は多いが配置の偏りがある。また、小さな公園が多く、核となる大きな公園やスポーツができる公園はない。市街地の一部では公園が少なく、公園の類似機能を有した施設が周囲にない箇所もあるため、住環境の向上に向けて配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすく、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合、配置の見直し

公園誘致圏が重複している身近な小さな公園については、コミュニティ型等への機能特化や集約･統合を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

市街化区域内で公園が不足する箇所は、公園機能と類似する施設を活用し、公園機能の不足を補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●スポーツなど大きな公園が有している機能や公園配置が少ない地区は、隣接地区の公園や公園類似施設の有効活用を図る

地区には、大きな公園は配置されておらず、スポーツ機能などは隣接地区の近隣公園や公園機能が類似する施設を活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

12 小坂井西小学校

■小坂井西小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：鉄道沿線は都市機能誘導区域、地区北側は一部居住誘導区域、東側は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：地区の北側の都市機能誘導区域は隣接地区と連携し、各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

市街化調整区域では既存公園の他、自然環境を含め、学校等の公園類似施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足の意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園を町内会が利用

評価：アンケートでは一人で公園を利用する、散歩の利用目的の割合が高く、多世代利用などのニーズへの対応が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：近隣公園2箇所公共施設等の立地あり

評価：地区の北側は市街化区域でちびっ子広場等の公園数は多いが、南側は市街化調整区域であるため公園数は少ない。

市街化調整区域は、河川敷や学校等の公園機能と類似する施設が立地している。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.9平方メートル

評価：街区公園は1箇所、近隣公園は2箇所あり、1人当たり公園面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は11公園中8公園

評価：市街化区域の内、JR東海道本線と名鉄名古屋本線に挟まれている地区は公園誘致圏が重複している。

公園誘致圏の重複率は50%を超える公園が7割以上であり、公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 3公園中1公園、リピート率 3公園中1公園

項目：現況機能タイプ、状況：ちびっこ型9箇所、多機能型2箇所

評価：地区中央部にある(小坂井)中央公園は利用者数、リピート率が市平均以上であり、その他の都市公園では利用が少ない。

■小坂井西小学校区 公園再編方針

地区は、JR東海道本線と名鉄名古屋本線の両方の駅がある交通拠点である。人口密度は高く、駅周辺部は都市機能誘導区域に指定されている。地区の核となる公園は(小坂井)中央公園であり、その他は小さな公園が多く密に配置されている。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化や集約･統合

公園誘致圏が重複している身近な小さな公園や狭小な公園について、コミュニティ型等への機能特化や集約･統合を検討する。

多世代の利用や災害時の活用を考慮した公園施設の配置や公園管理を行う。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●2箇所の近隣公園や南山グラウンドを地区の賑わいの場、健康づくりの場として活用

小坂井中央公園は、広場や遊具など施設が充実している。また、新池公園、みなみやまグラウンドは、広いグラウンドが確保されており、健康づくりの拠点となっている。この公園以外は小さい面積の公園が多く、新池公園、みなみやまグラウンドにより運動のニーズへの対応を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

13 三蔵子小学校

■三蔵子小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：市街化区域内はほとんどが居住誘導区域

評価：地区南側の市街化区域のほとんどが居住誘導区域となっており、市内でも人口密度が高い地域であるため、隣接地区と連携し、各公園には良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

市街化調整区域では、既存公園の他、自然環境を含め、公共施設等の類似施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：経過年数が30年以上の公園が多く、遊具等の劣化に関する意見が多くみられ、利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園を町内会が利用

評価：ほとんどの公園で町内会活動として公園が利用されている。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：都市公園は1箇所であり、児童遊園等も少ないが、南側の隣接地区の公園数は多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：0.3平方メートル

評価：地区の半分が市街化調整区域であるため公園数が少ない。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は6公園中0公園

評価：公園誘致圏の重複率は低い。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 1公園中0公園/、リピート率 1公園中1公園

項目：現況機能タイプ、状況：ちびっこ型6箇所

評価：都市公園は地区西側に1箇所あり、利用者数は少ないが、リピート率は高い。

利用しない割合が7割程度と高い。

1,000平方メートル未満の街区公園、児童遊園等の規模の小さい公園の利用者数は他公園に比べ少ない。

■三蔵子小学校区 公園再編方針

地区の南側は居住誘導区域であるが、児童遊園やちびっ子広場がほとんどで、まとまった面積のある街区公園は1箇所だけである。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすく、災害時対応、健康づくりに利用できる」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

身近な小さな公園を対象にコミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

内容：●市街化調整区域の公園の継続利用

市街化調整区域は、人口密度が低く公園利用頻度も低いが、町内会利用もされているため、地域の貴重な公共のオープンスペースとして現状機能を維持していく。

公園機能の不足に対しては、公共施設等の公園機能と類似する施設の活用、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●運動できる広場として、公共施設や隣接地区の公園の活用推進

地区には、大きな公園やボール遊びができる広さを有した街区公園は配置されていない。このため、グラウンドや隣接地区の大きな公園(スポーツ公園、大崎公園、桜ヶ丘公園等)と連携し、運動できる広場の不足を補う。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

14 ちぎり小学校

■ちぎり小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：ほとんどが市街化調整区域で誘導区域指定はない

評価：自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

高齢化率は市内で最も高いことから、将来の人口特性の変化を見据えて、自然豊かな周辺環境を含めて健康づくり機能等のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足との意見が多い

評価：アンケートでは、公園を利用しない理由として雑草や樹木の管理不足との意見が多く、管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園が町内会活動あり

評価：ほとんどの公園で町内会活動として公園が利用されている。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：運動公園1箇所公共施設等の立地あり

評価：公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：5.0平方メートル

評価：地区のほとんどが市街化調整区域であるため公園数は少ないが、公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は9公園中3公園

評価：公園誘致圏の重複率は低い。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 1公園中0公園、リピート率 1公園中1公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、ちびっこ型6箇所、コミュニティ型2箇所

評価：ちびっ子広場等の規模の小さな公園が多く、地域活動等の利用も少ない状況である。

身近な小さな都市公園は1箇所であり、利用者数は少ないが、リピート率は高い。

■ちぎり小学校区 公園再編方針

ほとんどが市街化調整区域であり、都市公園は少ないが、都市基幹公園であるスポーツ公園や児童遊園等が整備されており、公園整備面積は市平均以上である。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●市街化調整区域における公園の機能特化や集約･統合

市街化調整区域は、小規模な児童遊園の配置が中心である。高齢人口割合が高い地区でもあり、児童･幼児向けの公園からコミュニティ型等の公園への転換を考慮し再編や、配置の見直しを行う。

ボール遊びができる機能は地区の身近な小さな公園では限られるが、公共施設等の公園機能と類似する施設と連携を図り対応する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●スポーツ公園を市全体の健康づくり拠点として利活用推進

スポーツ公園は市全域を対象としたスポーツに特化した公園であるが、複合遊具及び休憩施設等の利用者や、健康づくりの利用者も多く、市の拠点的な施設と併せて、遊具機能等みぢかな小さな公園機能を有した施設として一層の機能向上を図る。また、未開設区域は、社会情勢や周辺環境の変化を踏まえ、現状分析を行い、今後の事業化について検討する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

15 はちなん小学校

■はちなん小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：南側と西側に都市機能誘導区域と居住誘導区域の指定

評価：地区の南側は都市機能誘導区域であり、各公園には賑わいや交流、憩いの場としての公園の活用や緑の保全、地域の核となる公園を中心に、周囲の公園や類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

市街化調整区域では、自然環境や公共施設の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足の意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園を町内会が利用

評価：スポーツ活動に関する不満、使い方の制約のため利用しにくいことへの意見が市平均より多く、柔軟な利用ルールの設定への対応についての課題がある。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：近隣公園、総合公園、都市緑地各1箇所、公共施設等の立地あり

評価：市街化区域で公園配置が不足するエリアがある。

公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.8平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均以下であるが、アンケートの公園広さや公園施設量の満足度は比較的高い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は9公園中3公園

評価：公園誘致圏の重複率は低い。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 4公園中0公園、リピート率 4公園中3公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型4箇所、ちびっこ型5箇所

評価：都市公園の利用者数はすべての公園で少ない。

都市公園のリピート率は地区西側の国府小学校区の隣接付近の公園は高い。

利用しない割合が7割程度と高い。

児童遊園やちびっ子広場等の規模の小さな公園が多い。

地域活動等の利用も少ない。

■はちなん小学校区 公園再編方針

市を代表する公園である赤塚山公園等の大きな公園が3箇所あり、住民の公園に対する満足度は高いが、身近な小さな公園の利用頻度は低く、市街化区域の東側では公園が不足しており、公園の類似機能を有した施設が周囲にない箇所もあるため、住環境の向上に向けて配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合、配置の見直し

公園誘致圏が重複している公園については、集約･統合を検討する。また、重複率は高くない場合でも、公園特性を考慮し現況の機能タイプからの機能見直しを行い、地区全体の公園機能の向上を図る。

市街地内で公園が不足する箇所は、公園と類似する機能を有する施設の有効活用等による公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●赤塚山公園の地元校区として利活用の推進

赤塚山公園は市民が多く利用し、人気がある大きな公園であり、各種イベントも開催されている。レクリエーションや健康づくり、自然散策や公園活動への参加など、地域活動の場として活用していく。

内容：●身近な小さな公園の利活用推進

町内会活動の場としての一層の公園活用を進めていく。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

16 平尾小学校

■平尾小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：市街化区域内はほとんどが居住誘導区域

評価：市街化区域のほとんどが居住誘導区域となっており、隣接地区と連携し、各公園には良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

市街化調整区域では、自然環境や公共施設等の公園機能と類似する施設が公園機能を補完している。

項目：維持管理(アンケート）、状況：子ども向けや健康遊具等の不満の割合が高い

評価：年少人口割合は市内で最も高い地域であるが、アンケートにおいては子ども向け等の遊具への不満の回答が高く、子育て環境のニーズに応じた機能の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：町内会利用は1公園

評価：町内会活動で利用されている公園は少なく、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.8平方メートル

評価：市街地では街区公園が計画的に配置されており、アンケートの公園数の満足度では「やや多い」の回答の割合が比較的高い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は5公園中1公園

評価：公園誘致圏の重複率は低い。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 3公園中0公園、リピート率 3公園中2公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型3箇所、コミュニティ型1箇所

評価：都市公園の利用者数はすべての公園で少ない。

都市公園のリピート率は平尾南公園を除いて高い。

街区公園の利用者数は他公園に比べ少なく、地域活動等の利用も少ない状況である。

■平尾小学校区 公園再編方針

地区の南側の一部が居住誘導区域であるが、大半は市街化調整区域となっており、公園誘致圏が重複している箇所は少ない。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、小学生以上が遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●公園の継続利用

市街化調整区域は、人口密度が低く公園利用頻度も低いが、既存の公園は地域の貴重な公共のオープンスペースであり、現状機能を維持していく。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●街区公園を地区のレクリエーション、憩いの場として多目的に活用

地区には、比較的規模が大きめの街区公園が分散配置されている。地区の中心施設として、運動、ボールや遊具遊び、憩いの場等、利活用を推進する。

内容：●幼児向け機能の充実

年少人口割合は市内で最も高い地域であり、子育て環境に配慮し、ちびっこ型等の幼児向け機能の充実を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

17 桜町小学校

■桜町小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：地区の南側は居住誘導区域、北側は都市機能誘導区域と市街化調整区域

評価：地区の南側半分程度は居住誘導区域であり、防災活動や祭り等の各種地域活動の公園利用がみられる地域であるため、都市機能誘導区域との連携が図られている。

各公園には良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

都市公園の利用者数･リピート率は一定の利用がみられる。将来の人口密度の低下の変化が予測され、人口変化に伴う利用への影響が懸念される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に対する意見が多い

評価：遊具等の劣化に対する意見が多く、計画的な維持修繕の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園が町内会活動あり

評価：ほとんどの公園で町内会活動として公園が利用されている。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：比較的規模の大きい街区公園が3箇所と都市緑地が配置されている。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：3.9平方メートル

評価：1人当たり公園面積は市平均以上であり、また隣接地区に比較的多くの公園もあることから量的なふそくはない。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は7公園中3公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 5公園中3公園、リピート率 5公園中3公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、ちびっこ型1箇所、コミュニティ型1箇所

評価：都市公園の利用者数、リピート率が市平均以上の公園は、地区全体に分散している。

■桜町小学校区 公園再編方針

地区の南側が居住誘導区域であり、住宅地の両側に佐奈川、白川が流れている。比較的広い面積の街区公園が3箇所あり、公園利用の核となっている。アンケートでは、公園に求める役割として「災害時対応、親子で遊びやすい、健康づくり」とのの回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

公園誘致圏が重複している公園については、コミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

内容：●公共施設等の公園機能と類似する施設による公園が少ない箇所の補完

居住誘導区域の中央部は公園誘致圏に入らない地区があるが、公共施設等の公園機能と類似する施設の活用により補完する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●広い面積を有す街区公園3箇所を核とした良好な公園緑地空間の形成と利活用の推進

地区には、比較的大きな面積を有する街区公園が3箇所あり、地区全体で現況機能を継続しつつ、地域のニーズに応じて公園機能の分担を図る。

佐奈川や白川沿いの公園は、川との連続性に配慮し、散策ネットワークを高めるようにする。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等については、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

18 だいだ小学校

■だいだ小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、居住誘導区域、工場地は指定なし

評価：地区の北側は都市機能誘導区域であり、市内でも人口密度が高い。各公園には隣接地区と連携し、交流の場としての公園の活用や緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具やベンチの老朽化、使い方の制約のため利用しにくいことへの意見が多い

評価：遊具やベンチの老朽化の他、使い方の制約のため利用しにくいことへの意見が比較的市全体より多く、施設の更新推進や柔軟な利用ルールの設定への対応についての課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：町内会利用は半分程度

評価：一部の街区公園では各種地域活動の利用はあるが、それ以外の公園では利用が低い状況であり、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：アンケートにおいて公園までの距離が近いとの回答が高いことから、量的なふそくはない。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：3.2平方メートル

評価：人口密度が高いこともあり、街区公園、児童遊園･ちびっ子広場･その他緑地が密に配置され、1人当たり公園面積は市平均以上である。また隣接地区の公園数も多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は11公園中5公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 6公園中4公園/、リピート率 6公園中2公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型4箇所、ちびっこ型6箇所、コミュニティ型1箇所

評価：都市公園の利用者数は、地区西側の公園では平均以下である。

都市公園のリピート率は、地区中央部の公園を除いて平均以下であり、低い。

■だいだ小学校区 公園再編方針

地区の中央部はとし機能誘導区域にあり、人口密度は高い。地区の西側には大規模商業施設がある。地区の核となる近隣公園は配置されていないが、街区公園は適正に配置されており、地区東側には運動公園である豊川公園がある。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。

アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●狭小な公園が集積している地区における公園の機能特化や集約･統合

やわた駅東側に300平方メートル程度の4箇所のちびっ子広場等が集積している。年少人口割合が高い地区であるが公園の利用は少なく誘致圏も重複しており、配置の見直しを検討する。また、コミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●街区公園の利活用の推進

地区内に街区公園が適正間隔で配置されており、親子での遊びや健康づくり、災害時の対応等、利活用を推進する。また、隣接地区にある公園の誘致圏が、地区にかかっているところも多く、利用の対象として活用していく。

白川沿いの公園は、散策ネットワークの拠点として活用できる位置にあり、憩い、休憩の場として利用推進する。

町内会に活用されていない公園が半分程度あり、活用の見直しを検討する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る。

使いやすい公園となるように、公園ごとにルールを決めたり、マナーを啓発する。

19 金屋小学校

■金屋小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、居住誘導区域

評価：都市機能誘導区域であり、市内でも人口密度が高い地域である。各公園には交流の場としての公園の活用や緑の保全、その周りの居住誘導区域では良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多く、管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会が利用

評価：佐奈川散策公園はまちの良好な自然景観を活かした散策型公園で多くの利用がみられ、アンケートでも散歩利用が多い。

祭り等の各種地域活動の利用がみられる。災害時の避難場所を望む意見が多い。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：地区公園1箇所、公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：1.3平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均以下であるが、隣接地区の公園数は多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は5公園中2公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 3公園中3公園、リピート率 3公園中1公園

評価：1,000平方メートル未満の街区公園、児童遊園等の規模の小さい公園が多く、アンケートの公園の広さの満足度ではやや狭いとの回答が高い。

都市公園の利用者数はすべての公園で高い。

都市公園のリピート率は、地区南部の金屋公園以外は低い。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型2箇所、ちびっこ型2箇所、コミュニティ型1箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■金屋小学校区 公園再編方針

中心市街地に位置し、主要地方道こう馬場線周辺は都市機能誘導区域となっている。人口密度は高く、身近な小さな公園の利用者数もすべての公園が市平均以上である。また、佐奈川が地区の中央を流れており、佐奈川散策公園をはじめ、佐奈川沿いに公園が整備されている。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、健康づくり」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●各公園の現状機能による機能特化

地区の公園は、バランスよく機能配置されており、どの公園も利用率が高く、現状機能により各公園の機能特化を進めていく。公園施設としては幼児向け遊具等が現状において少なく、遊具更新時には地域ニーズに配慮する。

大きなグラウンドがある公園は地区には少ないが、隣接する校区にある豊川公園や桜ヶ丘公園、稲荷公園などのグラウンドを活用し、スポーツ系機能に対応する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●佐奈川沿いの緑と公園とのネットワーク充実

佐奈川は市街地を縦断し、緑の基本計画でも「川の緑」として骨格を形成する緑として位置づけられている。佐奈川沿いの公園は、散策ネットワークの拠点となるため、憩い、休憩の場として活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。また、佐奈川沿いの緑はまちの景観要素として重要であることから景観面を考慮する。

公園遊具等の更新、見直し、タイプの差別化による魅力アップ、健康づくりに配慮した施設の検討や、公園施設改修を通して管理コストの縮減を図る

20 こう小学校

■こう小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、居住誘導区域

評価：都市機能誘導区域であり、市内でも人口密度が高い地域である。各公園には交流の場としての公園の活用や緑の保全、その周りの居住誘導区域では良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：年少人口割合は市内で2番目に高い地域であり、アンケートではスポーツ活動等への不満や小学生以上が遊びやすい公園に対する意見が多くみられる。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園を町内会が利用

評価：地区公園や近隣公園、一部の身近な小さい公園では各種地域活動の利用はあるが、それ以外の公園では清掃活動が中心で、利活用の推進が課題である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完 状況：近隣公園、地区公園各1箇所、公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.2平方メートル

評価：地区の東側は市街地整備と合わせ公園整備が進められ、隣接する八南小学校区内の近辺も含めると多くの公園が配置されている。

東側には三河国分尼寺跡史跡公園、西側には広域公園(県営)が立地しており、また公共施設等の公園機能と類似する施設が立地している。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は18公園中7公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が半分程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 4公園中2公園、リピート率 4公園中2公園

評価：都市公園の利用者数は、地区南側の公園では平均以下であり、少ない。

都市公園のリピート率は、地区北側と南側の群に各1箇所平均以下の公園がある。

1,000平方メートル未満の街区公園、児童遊園等の規模の小さい公園の利用者数は他公園に比べ少なく、地域活動等の利用も少ない状況である。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、ちびっこ型12箇所、コミュニティ型3箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■こう小学校区 公園再編方針

地区の中心部は都市機能誘導区域であり、人口密度は高い。街区公園は少なく、児童遊園等が多く配置されている。このため、ボール遊びなどを含むスポーツ活動に対する不満がみられる。公園規模が小さく、誘致圏が重複する公園が一部にあるため配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、小学生以上が遊びやすい、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合

地区の市街地では、児童遊園程度の小さな公園の配置が多い。誘致圏が重複している身近な小さな公園については、コミュニティ型等への機能特化、集約･統合を行い、小さな面積を有効活用した空間構成とするとともに地区全体での公園機能の向上を図る。

公園機能の不足に対しては、公共施設等の公園機能と類似する施設の活用、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●くすのき公園とこうぼうやま公園を対象にアクティブな活動や賑わいの場としての利活用推進

地区は名鉄名古屋本線で分断されている。東側はくすのき公園、西側はこうぼうやま公園を地域の核となる公園として各種イベントやアクティブなスポーツ活動、賑わいの場として利活用を推進する。

スポーツ活動への対応は、隣接する広域公園や運動ができる大きな公園間で連携を図っていく。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

21 御油小学校

■御油小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、居住誘導区域

評価：地区の都市機能誘導区域は隣接地区と連携し、交流の場としての公園の活用や緑の保全、その周りの居住誘導区域では良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い

評価：公園の雑草や樹木の管理不足に関する意見が多い。管理規模などの適正化の課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：町内会利用は半分程度

評価：ちびっ子広場やその他緑地では地域活動等の利用が少なく、200平方メートル程度の狭小な公園もみられる。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：県営公園、都市緑地各1箇所、公共施設等の立地あり

評価：県営東三河ふるさと公園や御油松並木公園の他、比較的規模の大きな街区公園が配置されている。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.2平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均程度である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は13公園中7公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が大半を占めており、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 5公園中2公園、リピート率 5公園中3公園

評価：都市公園の利用者数が多い公園は分散している。

都市公園のリピート率は、地区南側では高いがそれ以外は低い。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型5箇所、ちびっこ型5箇所、コミュニティ型3箇所

評価：同種の遊具がある公園が複数ある。

■御油小学校区 公園再編方針

地区は、県営東三河ふるさと公園があり、旧東海道の松並木や市街地に音羽川が流れる等、歴史と自然景観に恵まれた地域である。人口密度は高く、南側は都市機能誘導区域に指定されている。公園は、音羽川沿いの市街地には少なく、周辺部の住宅地に多く配置され、地区によって偏りがある。公園規模が小さく、誘致圏が重複する地区がある一方、公園が少なく、公園の類似機能を有した施設が周囲にない箇所もあるため、住環境の向上に向けて配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、災害時対応、小学生以上が遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合、配置見直し

住宅ちないでは身近な小さな公園を対象にコミュニティ型等への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

狭小で誘致圏が重複する公園については、集約･統合により、公園利用の適正化を図る。

市街ちないで公園が不足する箇所は、公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用等による補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●旧東海道や音羽川を軸に公園や緑地を結ぶ緑地ネットワークの形成

御油松並木公園を拠点として旧東海道や音羽川を軸とした緑地ネットワークを形成し、歴史と自然景観に恵まれた当地区にふさわしい緑地機能の向上や、賑わいの場としての活用を推進する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。また、音羽川沿いの緑はまちの景観要素として重要であることから景観面を考慮する。

22 萩小学校

■萩小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：市街化調整区域であり、誘導区域の指定はなし

評価：人口密度が低い市街化調整区域では、一定の公園配置のある市街化区域の隣接地区と一体として良好な集落環境が形成されている。

高齢化率は市内で2番目に高いことから、将来の人口特性の変化を見据えて、自然豊かな周辺環境を含めて健康づくり機能等のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：遊具等の劣化に関する意見が多くみられ、利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：0.2平方メートル

評価：地区のほとんどが市街化調整区域であり、その他緑地の1箇所と公園数は少ないが、音羽運動公園(スポーツ施設)等の公園機能と類似する施設が立地している。

公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は1公園中0公園

項目：現況機能タイプ、状況：ちびっこ型1箇所

評価：萩住宅内公園は小さく、幼児向け機能であるため利用方法が限られている。

■萩小学校区 公園再編方針

地区のほとんどが市街化調整区域であり、高齢化率は高い。公園は緑地･広場等が1箇所ある。地区の南側には、音羽運動公園(スポーツ施設)があり、各種スポーツに利用されている。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、災害時対応できる」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

1、公園機能の適正な再配分

内容：●市街化調整区域における公園の再編

地区の公園は、はぎ住宅内公園1箇所である。公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用等による公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

2、公園の利活用の推進

内容：●類似機能を有している施設の活用

各地区に分布する自然環境や公共施設は、憩いの場としての利用ができ、公園機能を補完する施設として活用する。

地区の南側に音羽運動公園(スポーツ施設)があり、各種スポーツ活動の場として利用されている。スポーツの他、キャンプ・バーベキューなどのスペースも配置されており、住民の憩い、交流の場、学校団体等の野外活動の場として利活用を推進する。

3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

23 長沢小学校

■長沢小学校区公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：居住誘導区域、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない。

評価：市街化区域内は居住誘導区域内にあり、各公園には隣接地区と連携し、良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

人口密度が低い市街化調整区域では、一定の公園配置のある市街化区域の隣接地区と一体として良好な集落環境が形成されている。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多い

評価：遊具等の劣化に関する意見が多くみられ、利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会で利用

評価：各公園とも活動内容は清掃活動である。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：2.5平方メートル

評価：公園の1人当たり面積は市平均程度であり、隣接地区の公園や河川等の自然環境、公共施設等の公園機能と類似する施設が立地している。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は3公園中0公園

評価：地区の北側にある住宅団地内の公園では、公園機能や規模に偏りはない。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 2公園中0公園、リピート率 2公園中1公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、コミュニティ型2箇所

評価：都市公園の利用者数はすべて市平均以下である。

都市公園のリピート率は、グリーンヒルなか公園は高く、グリーンヒル北公園は低い。

■長沢小学校区 公園再編方針

地区北側の住宅団地には、開発に伴う公園が3箇所設置されている。国道1号沿いの居住誘導区域では公園が少なく、公園の類似機能を有した施設が周囲にない箇所もあるため、住環境の向上に向けて配置の見直しの余地がある。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●公園配置不足に対する補完、配置見直し

国道1号沿いの居住誘導区域には公園が配置されていないが、公園と類似する機能を有する施設の有効活用等による公園機能の不足に対する補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

グリーンヒル住宅団地内には3箇所公園が設置されている。各公園のネットワークの構築を図りながら地区全体での公園機能の向上を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用

スポーツ利用は、隣接地区の音羽運動公園(スポーツ施設)を活用する。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

24 赤坂小学校

■赤坂小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない。

評価：中央部の市街地は都市機能誘導区域であり、隣接地区と連携し、各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具等の劣化に関する意見が多くみられる。

評価：経過年数が30年以上の公園が多く、遊具等の劣化に関する意見が多くみられ、利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：ほとんどの公園を町内会が利用

評価：規模の小さい公園では地域活動等の利用は少ない。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：公園以外の利用する施設として文化交流施設等の公共施設の立地がみられる。

隣接する校区においても音羽運動公園(スポーツ施設)等が立地しており、量的なふそくはない。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：5.6平方メートル

評価：中央部には都市公園が少ない状況であるが、公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は11公園中5公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園は4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：身近な小さな公園の公園利用者数、状況：市平均以上の都市公園数、公園利用者数 4公園中1公園、リピート率 4公園中3公園

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型3箇所、ちびっこ型3箇所、コミュニティ型5箇所

評価：都市公園の利用者数は、赤坂台1号公園が多い。

都市公園のリピート率は、赤坂2号公園を除いてすべての公園で高い。

一部の公園では利用者数が少ないが、リピート率は高い。

1,000平方メートル未満の小さな街区公園の他、その他緑地の規模の小さな公園が多い。

■赤坂小学校区 公園再編方針

国道1号、音羽川周辺の都市機能誘導区域では公園は少ないが、音羽川の緑地が有効なオープンスペースとしてまちに潤いをもたらしている。公園は開発整備された住宅団地内を中心に配置されている。公園の1人当たり面積は市平均以上であり、公園の数が多い箇所については配置の見直しの余地がある。アンケートでは公園に求める役割として「親子で遊びやすく、健康づくり、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の集約･統合

誘致圏が重複し面積が狭小の公園について、集約･統合を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●音羽川の緑や周辺の山々の緑を軸とした良好な緑地環境の保全

地区は市街ちないに公園が少なく、配置は住宅団地内が中心である。市街地の中央部には音羽川が流れており、河川敷の緑により潤いの感じられる環境となっている。音羽川などを活用し、市街地における公園量、緑の不足を補完する。

内容：●スポーツ活動への対応

多目的広場を有した公園は少なく、スポーツ活動については隣接地区の音羽運動公園(スポーツ施設)の利用や、学校グラウンド等と連携を図る。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●適正な公園の維持管理とコストの縮減

公園植栽、雑草対策として、適正な管理の規模、頻度、方法を見直すとともに管理コストの縮減を検討する。また、音羽川沿いの緑はまちの景観要素として重要であることから景観面を考慮する。

地区の公園はすべて50年以上経過しており、計画的な公園施設の修繕、更新、削減に取組む。

25 御津北部小学校

■御津北部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：居住誘導区域、その他は市街化調整区域で誘導区域の指定はない

評価：国道23号名豊道路全線開通に伴う土地利用の変化が予測される。隣接する校区と連携し、各公園には良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

将来の人口密度の低下の変化や高齢化の進行が予測される中で、多世代利用を考慮した公園のニーズへの対応が想定される。

項目：維持管理(アンケート）、状況：遊具･ベンチの老朽化の意見が多い

評価：遊具等の劣化に関する意見が多くみられ、利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会で利用

評価：各公園の活動は子どもの遊びなどの活動や清掃活動を中心に複数の活動をしているところが多い。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：公共施設等の立地あり

評価：公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：4.7平方メートル

評価：県営東三河ふるさと公園以外の都市公園は設置されていないが、大きな公園として樹林山地タイプのみとやま緑地の他、児童遊園やちびっ子広場が配置され、公園の1人当たり面積は市平均以上である。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は7公園中0公園

項目：現況機能タイプ、状況：ちびっこ型6箇所、コミュニティ型1箇所

評価：規模の小さな児童遊園･ちびっ子広場が多く、ちびっ子広場では100～200平方メートル程度の狭小な公園もあり、小規模公園は利用方法の限られることによる利用者数の影響が想定される。

■御津北部小学校区 公園再編方針

県営東三河ふるさと公園以外の都市公園の配置はされていないが、児童遊園やちびっ子広場、緑地･広場が配置されており、1人当たりの公園整備量は市平均以上である。しかし、ボール遊びができる程度の広さを有した公園は配置されていない。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、自然を感じる、災害時対応」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化

年少人口の減少により遊具利用が少ない公園はコミュニティ型への機能特化を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

市街化調整区域は、人口密度が低く公園利用頻度も低いが、公園の町内会利用がされている地域の貴重な公共のオープンスペースとして利用を継続する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●運動できる広場は、公共施設のグラウンドや隣接地区の公園や緑地を活用

地区には、大きな公園やボール遊びができる広さを有した街区公園は配置されていないため、グラウンドや隣接地区の臨海緑地や近隣公園を活用し、運動できる広場の不足を補う。

内容：●既存公園の利活用推進

児童遊園やちびっ子広場が面積は小規模であるが、主な集落に配置されており、利活用の推進を図る。

みとやま園地は市街地を望む良好な景観にあり、気持ちよく自然を感じることができる場であるため、適正な維持管理を行う。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

26 御津南部小学校

■御津南部小学校区 公園の評価

【まちづくり面からの評価】

項目：上位計画、状況：都市機能誘導区域、居住誘導区域

評価：都市機能誘導区域があり、中央部は人口密度が高い地域である。各公園には交流の場としての活用や、緑の保全及び公園類似施設等が公園機能を補完する役割がある。その周りの居住誘導区域では良好な生活環境の維持に対応した公園機能の役割がある。

項目：維持管理(アンケート）、状況：スポーツ活動等、子ども向けや健康遊具の不満の意見が多い

評価：利用状況に応じた維持管理の適正化に向けた課題がある。

項目：利活用(町内会利用調査）、状況：すべての公園を町内会で利用

評価：各公園の活動は子どもの遊びなどの活動や清掃活動を中心に複数の活動をしているところが多い。

【公園配置面からの評価】

項目：相互補完、状況：臨海緑地2箇所公共施設等の立地あり

項目：身近な小さな公園の1人当たり面積、状況：0.7平方メートル

評価：都市公園は設置されていないが、児童遊園やちびっ子広場、臨海緑地が立地し、東側は隣接地区に比較的規模の大きなしいのき公園の立地がみられる。

公共施設等の公園機能と類似する施設が立地している。

公園までの距離が遠く、公園利用の交通手段は自家用車の利用が多い。

項目：身近な小さな公園の誘致圏の重複、状況：重複率50%以上の公園数は12公園中5公園

評価：公園誘致圏の重複率は、50%を超える公園が4割程度であり、一部では公園が密に配置されている。

項目：現況機能タイプ、状況：わんぱく型1箇所、ちびっこ型11箇所

評価：ちびっ子広場では200平方メートル程度の狭小な公園もみられ、アンケートでは公園の広さが狭いとの回答が高いことから、小規模公園は利用方法の限られることによる利用者数の影響がみられる。

公園を利用しない割合が7割以上と高い地域である。

■御津南部小学校区 公園再編方針

地区の中央部は、都市機能誘導区域、又は居住誘導区域となっているが、規模の小さい児童遊園やちびっ子広場が多い。公園誘致圏が重複する地区がある一方で、公園が少なく、公園の類似機能を有した施設が周囲にない箇所もあるため、住環境の向上に向けて配置の見直しの余地がある。臨海部には、大きな公園である臨海緑地が整備されている。アンケートでは、公園に求める役割として「親子で遊びやすい、健康づくり、災害時対応、小学生以上が遊びやすい」との回答が多い。

このような状況に即して、以下の方針を設定する。

基本方針1、公園機能の適正な再配分

内容：●身近な小さな公園の機能特化、集約･統合、配置見直し

誘致圏が重複する身近な小さな公園を対象にコミュニティ型等への機能特化、集約･統合を検討し、地区全体の公園機能の向上を図る。

市街ちないで公園が不足する箇所は、公共施設等の公園機能と類似する施設の有効活用等による補完、又は都市計画や人口特性を踏まえ、必要な公園機能を検討する。

基本方針2、公園の利活用の推進

内容：●公共施設等の公園機能と類似する施設と連携した公園利用の推進

地区の公園配置の特徴として、集会所等に隣接し公園が配置されていることがあげられる。連携した利用により、狭小な公園を補完していく。

内容：●運動できる広場として、公共施設や臨海緑地の活用推進

学校などの公共施設グラウンドや、距離は離れているが地区内に存在している臨海緑地を活用し、運動できる広場の不足を補う。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営

内容：●計画的な遊具等の更新と管理

劣化がみられる遊具等について、地域のニーズに配慮した上で計画的な更新や新設に取組む。また、遊具等の見直しに併せて管理コストの縮減に配慮する。

ご.公園の利活用･適正化における推進方策

(1)再編の効果を確認する指標

本計画を効果的かつ効率的に推進するためには、誰もが分かりやすく、定量的に把握できる指標を示す必要があることから、基本目標である魅力ある地域の公園に対して「市民満足度の向上」、持続可能な公園に対して「維持管理コストの縮減」の指標を設定します。

■もくひょうしひょう1

「公園の状況」の市民満足度は令和7年度の現状値が62.9%、令和17年度の目標値が67.0%となっている。

（注記）　豊川市市民意識調査の「公園の状況」に関する満足の程度の問いについて、「満足」、「まあ満足」と答えた人の割合とする。

（注記）　目標値は第7次豊川市総合計画と同値とする。

■もくひょうしひょう2

維持管理コストの縮減率は令和17年度の目標値が20%（注記）　実施した各地区の平均(令和5年度比)となっている。

（注記）　維持管理コストは公園施設管理費、植栽管理費等の公園管理費全般を対象とする。

（注記）　再編整備は各公園の大規模改修に併せて進めるものとする。

（注記）　目標値は再編整備を実施した地区の維持管理コストの縮減率とする。

(2)推進方策及び施策

次ページの各施策を地区別公園再編方針に基づき適宜実施していきます。

推進方策及び施策一覧の表を説明します。

目指すべき姿

地域に愛される"暮らしを豊かにする空間"としての公園の再生

基本目標

魅力ある地域の公園・持続可能な公園

ここで、基本方針を3つ定める

基本方針1、公園機能の適正な再配分に対応する主な課題は、課題1 量より質を高める公園整備、課題2 公園配置の見直し、課題3 利用実態に適合した機能配置

推進方策として、公園の整備の施策は既存公園の再整備及び新規公園整備の検討、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

身近な小さな公園の見直し、集約・統合の施策は配置や公園機能の見直し、施設数量の適正化、削減、集約・統合の検討、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

長期未整備の都市計画公園の見直しの施策は長期未整備の都市計画公園の今後の方向性、事業化の検討、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

基本方針2、公園の利活用の推進に対応する主な課題は、課題1 量より質を高める公園整備、課題2 公園配置の見直し、課題3 利用実態に適合した機能配置、課題4 公園が使いやすくなる柔軟な使い方への転換、利用機会づくり、課題7 公園に関わる活動団体への支援や負担軽減

推進方策として、既存公園の施設改修の施策は公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

学校や公共施設等と連携した公園利活用の促進の施策は市民開放等による学校や公共施設等と連携した公園活用の推進を検討、コミュニティ施設と連携することにより相乗効果が発揮されるコミュニティ型公園の配置、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

地域の団体等による公園利活用の促進の施策は地域における多様な主体との協働による管理運営、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は短期(概ね5年)である。

他部局連携による公園の利活用の促進の施策は子育て、健康づくり、防災等の事業を展開する場としての利活用推進、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は短期(概ね5年)である。

緑や散策などのネットワークルート形成の検討の施策は主要河川沿い公園について散策路利用の向上を図る一部改修(佐奈川、音羽川、旧東海道沿い)、目標指標は市民満足度向上であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

基本方針3、公園の柔軟な管理運営に対応する主な課題は、課題2 公園配置の見直し、課題3 利用実態に適合した機能配置、課題4 公園が使いやすくなる柔軟な使い方への転換、利用機会づくり、課題5 更新時期にある公園の再整備、課題6 限られた財源を踏まえた整備、管理運営、課題7 公園に関わる活動団体への支援や負担軽減

推進方策として、公園の管理水準の向上の施策は劣化した樹木削減等の維持管理しやすい公園施設への見直し、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

地域ニーズを反映した公園の維持管理の促進の施策は当該公園の利用状況に適合した公園の維持管理を地域と連携、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

柔軟な利活用の推進の施策は公園利用に関するローカルルールの作成、ボール遊びに関するルールやマナーについて現状の周知、啓発、目標指標は市民満足度向上であり、進行管理は短期(概ね5年)である。

賑わい創出のための地域連携の施策は地域の核となる公園でのイベントの実施、実施補助、目標指標は市民満足度向上であり、進行管理は短期(概ね5年)である。

管理運営手法の検討の施策は公募設置管理制度(Park-PFI)、指定管理者制度の活用等を含め、効率的で活力のある公園運営につながる新たな管理運営手法の検討、目標指標は市民満足度向上、維持管理コスト縮減であり、進行管理は中長期(5年から10年)である。

ろく.公園の利活用･適正化における推進体制

公園は、施設が整備されただけでは完了ではありません。公園に関わるさまざまな立場の人々が協力し、利用することにより、愛着と思いやりを持ち関わることで、暮らしが豊かになり、まちの魅力にもつながります。そのため、再編計画の実現に向けては、行政だけではなく、市民と事業者が主体的かつ積極的、継続的に参加、連携し、本計画を推進していくことが必要です。

6.1、推進体制

1、市民･地域団体

市民は公園利用を通して公園の機能である憩いや健康づくり、レクリエーション、景観等により、個々の暮らしの満足感や目的を享受しつつ、地域の共有財産である公園の適正な利活用や維持管理への参画等の意識の向上を図ることが重要です。

公園はまちづくり活動、市民活動の場としての機能も有しているため、町内会やスポーツ団体などの地域団体は、積極的な利用推進や課題解決の場としての活用を促進します。また、関係者と連携し、日常的な管理･運営に関わるなどして、地域に愛される公園づくりへの取組みが重要です。

2、事業者

事業者には、施設管理、清掃･植栽管理など維持管理に関わる事業者や飲食サービス、広報、イベント企画･実施など運営管理に関わる事業者が考えられます。各事業者は自己の利益だけではなく、公園の利便増進や地域の課題解決といった公的な観点を踏まえることにより、より地域に密着した持続的な事業につなげていくことができるものとなります。行政や地域と連携しながら事業者の持つノウハウを活かし、関係者がともに協働の関係性となるような事業展開を促進します。

3、ぎょうせい

行政は、本計画の具体的な施策を推進します。本計画の基本方針を踏まえつつ、柔軟に計画の実現に取組んでいきます。また、さまざまなケースにおいて、市民や事業者との協働体制づくりや公園利活用推進の機会提供、コーディネートなどを担うとともに、市民、活動団体、事業者に対し必要な支援を行います。

公園利用の活性化には、利用する者がさまざまな暮らしの中で公園との関わりを増やしていくことが重要です。町内会の代表だけではなく、まちづくりに関心が高い人やキーマンを発掘し地域と連携した取組みを進めていきます。

6.2、再編の実施プロセスについて

公園の再編の実施にあたっては、市民の合意形成を前提とし、各公園の大規模改修と併せて進めていきます。

地域住民や利活用団体との合意形成をそれぞれの段階で行い、実施に移行する必要があります。

合意形成の基本的な流れを以下の図に示します。

再編対象地区ごとの進め方の図を説明します。

第1段階として地区別公園再編方針をまとめます。

第2段階として地区説明会(これは地区を対象とする)において、事業の概要説明、全体(地区・群)の再編方針の説明をします。次に地元ワークショップ(地区のうち郡単位の町内を対象とするワークショップ)において、地元意見の反映、子ども意見の反映、公園別の再編方針の詳細説明、再編内容についての合意形成を行います。続いて各地区・公園の再編計画の作成をし、必要な場合に実施するワークショップ開催・実施設計において、全体的な改修、大幅な機能転換、多機能型となる身近な小さな公園の整備などを行います。

第3段階として公園再編工事を実施します。

6.3、再編スケジュールと計画の進行管理

1、計画スケジュール

短期的(すなわち5年程度)には公園施設長寿命化計画との整合を踏まえ、合意形成がなされた地区から改修を実施していくものとします。

中期的(すなわち5年～10年程度)、長期的(すなわち10年以降)には、短期で事業化した公園の状況を踏まえつつ、大規模改修の必要性が高い地区から進めるものとします。

管理運営面での官民連携施策(公募設置管理制度(Park-PFI)、指定管理者制度、市民協働による公園管理等)の実施や、使いやすい公園活用に向けた公園利用ルールについては、市全体的な管理運営の考え方や地元合意を踏まえ、地区ごとの公園の再編時に検討、運用を進めていきます。

2、計画の進行管理

本計画は、上位･関連計画である「豊川市緑の基本計画」の改定が予定されている2030年に取組みの進捗状況やほんしの公園を取り巻く社会情勢の変化、まちづくりの状況も踏まえ、進捗状況について確認します。なお、見直し作業に向けては「計画(P)→実行(D)→評価(C)→改善(A)」のサイクルに基づいて行い、状況の確認を行うとともに施策の進め方の見直しを行います。PDF形式の資料では、PDCAサイクルを図示していますが、ここでは省略します。

巻末資料

(1)用語解説

あ行

一級河川

国土保全または国民経済上特に重要な水系に係わる河川で、国土交通大臣が指定した河川。

オープンスペース

公園･広場･河川･農地など建物によって覆われていない土地、敷地内の空地の総称。

か行

開発行為

主として建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更をいう。

既存ストック

整備された道路、公園などの都市基盤施設や住宅等の建築物。

基盤整備

道路、鉄道、上下水道などの都市施設や公共施設を整えること。

居住誘導区域

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として立地適正化計画に定める区域。

近隣じゅうく

幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位。

広域公園

ひとつの市町村の区域を超える広域の区域を対象とし、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。

公募設置管理制度(Park-PFI)

平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備･改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度。

コミュニティ

地域社会。共同体意識を持って共同生活を営む地域およびその人々の集団。

さ行

市街化区域

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発･整備する区域で、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

市街化調整区域

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。

自然公園

美しい山河や優れた自然景観に恵まれた地域を保護し、誰もが野外レクリエーションを楽しみ、動植物や地質などの自然を学ぶことができるように指定した公園。自然公園には、国立公園、国定公園及び県立自然公園の3種類がある。国定公園は自然公園法、県立自然公園は愛知県立自然公園条例に定められている。市内には、三河湾国定公園と本宮山県立自然公園がある。

指定管理者制度

住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であるおおやけの施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するための制度。

児童福祉法

児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律。

じゅうく基幹公園

徒歩圏内に居住する人々の日常的な利用を目的とした都市公園の分類の1つで、街区公園、近隣公園、地区公園が該当する。

た行

第3次豊川市都市計画マスタープラン

都市計画法(第18条のに)に基づき、「豊川市の都市計画に関する基本的な方針」を定めるものであり、豊川市が目指すべき都市の将来像と、その実現に向けた取組の方向性を定めている。

第7次豊川市総合計画

豊川市の目指す都市の将来像を実現するため、長期的な展望のもと、まちづくりの基本目標を定め、様々な分野にわたる市の施策を総合的かつ計画的に進めていくための計画。

都市基幹公園

都市住民全般の利用を目的とした都市公園の分類の1つで、総合公園、運動公園がある。

都市機能

都市に必要とされる様々な働きやサービスのことで、居住、商業、業務、工業、交通、政治、行政、教育、福祉、医療などの諸活動によって担われるもの。

都市機能施設

医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に大きく寄与するもの。

都市機能誘導区域

居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

都市計画運用指針

国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からしてどのような考え方のもとでなされることを想定しているか等についての原則的な考え方を示したもの。

都市計画区域

自然的･社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発及び保全する必要のある区域として指定されたもの。

都市計画公園

都市公園法に基づき、地方公共団体又は国が設置および管理する公園又は緑地をいう。良好な都市環境の形成、防災など都市の安全性向上、レクリエーション活動の場の確保、都市景観の向上を図ることを目的としている。

都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とした都市計画に関する法律。

都市公園

都市計画施設である公園または緑地で、地方公共団体または国が設置するもの、及び地方公共団体が都市計画区域において設置する公園または緑地。

都市公園法

都市公園の設置及び管理に関する基準などを定めて、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定され、都市公園の定義や管理に係る事項などについて定めた法律。

都市構造

都市を形成する上で必要な交通体系や土地利用、自然環境などの全体的な構成。

都市構造の評価に関するハンドブック

各都市におけるコンパクトなまちづくりに向けた取組を支援する参考図書として、都市構造の評価手法をとりまとめたもの。

都市マネジメント

都市全体から、地域･街区、個々の施設に至る広狭様々な都市空間について、それぞれのレベルで幅広い関係者の総力を結集して整備、管理運営等を行い、効率的･効果的に都市機能を高めていく営みのあり方。

土地区画整理事業

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更や新設又は変更に関する事業。

豊川市環境基本計画

環境への負荷の少ないライフスタイルを推進し、良好な環境の保全及び創造を実現するため、必要なビジョンや施策を定めた計画。

豊川市公園施設長寿命化計画

都市公園の多種多様で膨大な数の公園施設を対象に調査を行い、今後の計画的な保全･改修計画を策定するもの。豊川市では、市が管理する全ての都市公園を調査対象公園としている。

豊川市公共施設等総合管理計画

豊川市が所有する全ての公共施設等(学校、河川、道路等)を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理するための計画。

豊川市市民意識調査

市民の意見や要望を幅広く、正確に捉え、市民参加の市政を進めるために、2年ごとにほんしが実施している市民意識調査。

豊川市立地適正化計画

平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、住宅及び都市機能施設の立地の適正化を図るために市町村が作成･公表する計画。都市全体の観点から、居住機能や商業･医療等の都市機能施設の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン。

ハ行

ビッグデータ

デジタル化の更なる進展やネットワークの高度化、またスマートフォンやセンサー等IoT関連機器の小型化･低コスト化によるIoTの進展により、スマートフォン等を通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの視聴･消費行動等に関する情報、また小型化したセンサー等から得られる膨大なデータ。

ま行

マルシェ

フランス語で「市場」を指す。全国の都市公園で、農作物や飲食物販、ワークショップなど様々な形態の出店を募ったマルシェが行われている。

緑の基本計画

都市緑地法に基づき策定される緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画。

民間活力

民間企業の資金力や事業能力。

や行

誘致圏

公園の計画にあたって、対象公園からどの程度の範囲に住む人の利用が見込まれるかという距離。街区公園では半径250メートル、近隣公園では半径500メートル、地区公園では半径1kmを誘致圏と考える。

ら行

レクリエーション

仕事や勉強などの疲れを癒すための休養、娯楽。

ローカルルール

法令によって定められた全国一律に適用されるナショナルルールとは異なる、特定の地域に固有のルール。

わ行

ワークショップ

地域に関わる諸問題に対応するために、様々な立場の参加者が、経験交流や魅力的な共同作業を通じて、地域の課題発見･創造的な解決策や計画の考案･それらの評価を行う活動。

(2)策定の経緯

(れいわ6年度)

8月26日開催の第1回作業部会

9月26日開催の第1回策定委員会の内容は豊川市公園施設等利活用･適正化計画の概要について、計画策定のスケジュールについて、市民アンケート調査の実施について

10月21日～11月20日実施の市民アンケート調査の調査概要については21頁を参照

（れいわ7年度)

4月17日開催の第2回作業部会、4月25日開催の第2回策定委員会の内容は市民アンケート調査、利用状況調査の実施概要について、現況カルテ･校区別の評価について、調査の評価まとめについて

7月4日開催の第3回作業部会、7月25日開催の第3回策定委員会の内容は公園の利活用･適正化における基本的な考えかたの案について、公園再編計画･地区別公園再編計画案について

10月17日開催の第4回作業部会、10月31日開催の第4回策定委員会の内容は計画書(素案)について

1月14日～2月12日実施のパブリックコメントの内容は計画書(案)について

2月中旬開催の第5回作業部会、2月下旬開催の第5回策定委員会の内容はパブリックコメントの結果を報告

(3)豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定委員会設置要綱

(めいしょう)

第1条、本会は、「豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定委員会」(以下「委員会」という。)と称する。

(もくてき)

第2条、豊川市内の都市公園等において、人口減少や少子高齢化等、時代の変遷に伴う市民ニーズの変化や、経年劣化等による施設更新の必要性の高まりなどの理由から、地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応した公園の再編計画を策定する。本委員会は、計画の策定に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。

(そしき)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

1. 学識経験者

2. 各種団体を代表する者

3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(にんき)

第4条 委員の任期は、前条の規定により市長が委嘱した日から令和8年3月31日までとする。

2、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。

2、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3、委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

4、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2、委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3、委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。なお、委員会を欠席する場合、委員長が適当と認める者を代理者として出席させることができる。

(作業部会)

第7条 委員会は、委員長が指定した専門的事項を調査研究させるため、豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2、作業部会は、別表に掲げる部会員によって構成する。

3、作業部会に部会長を置き、都市整備部公園緑地課長をもって充てる。

4、部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を委員長に報告するものとする。

(意見等の聴取)

第8条 委員会及び作業部会は、市長が必要と認めるときは、委員又は部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第9条 会議の事務局は、豊川市都市整備部公園緑地課に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和6年7月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

PDF形式の資料では、豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定作業部会の表を示していますが、ここでは省略します。

(4)豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定委員名簿

PDF形式の資料では、豊川市公園施設等利活用･適正化計画策定委員名簿の表を示していますが、ここでは省略します。