注意書

このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等の使用を控えて作成したページです。省略した図、表、写真、その他の内容の詳細は、所管課へお問い合わせください。

豊川市総合交通戦略（案）（概要版）

１章、序章

１の１計画策定の背景と目的

豊川市では、高い自家用車利用率に起因する高齢者の日常生活の移動問題や、地域公共交通の利用者減少、採算性悪化に対応するため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、平成２３年３月に「豊川市地域公共交通総合連携計画」（以下「第１次計画」という。）を策定し、合併後の市域に対応したバス路線の一体化と利便性向上を図ってきました。

近年は、少子・超高齢化が進み、人口減少が予測される中、多様な交通ニーズへの対応や交通に起因する環境負荷の低減等が求められています。そのため、過度に自家用車利用に依存することなく、公共交通や自転車、徒歩等の各交通モードが連携し適切な役割分担のもと、望ましい都市・地域像の実現を図る観点から、ほんしを中心として、関係機関・団体や市民等が相互に協力し、都市・地域が抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図り、もって魅力と活力があふれる都市・地域の整備を行うことを目的とし、豊川市総合交通戦略を策定するものです。

１の２、計画の位置づけ

PDF形式の資料では、各種計画の関連を図示していますが、ここでは省略します。

１の３、計画区域

本計画は豊川市全域を対象とします。

１の４、計画期間

令和８年度（２０２６年度）から令和１７年度（２０３５年度）までの１０年間とします。

２章、総合交通戦略の方針

２の１、将来像

ほんしの交通を取り巻く環境や課題、市民ニーズを踏まえ、目指す将来像を次のとおり掲げます。

（将来像）

まちをつなぐ、ひとがつながる、にぎわいあふれる、とよかわ

PDF形式の資料では、将来像を図示していますが、ここでは省略します。

２の２、基本方針・基本目標・実施施策

将来像の実現のため、５つの基本方針を掲げ、取り組む上での基本目標と実施する施策を推進し、住みよく移動しやすいまちを目指します。

市全体と地域別の特徴を踏まえた課題、Ａ．交通結節点の魅力向上及び機能強化

基本方針１、市民が集い、にぎわいのあふれる交通拠点づくり

基本目標１、まちづくりと連携した交通結節点の機能強化

実施施策

1．駅前空間の高質化

2．まちづくりと連携した交通基盤整備

3．土地区画整理事業の交通面での支援

4．駅前やバス停の待合環境の改善

5．鉄道駅周辺のバリアフリー化の検討

6．駅前広場・送迎スペースの整備・改修

7．駅前駐車場の整備

8．駅前自転車駐車場の整備

市全体と地域別の特徴を踏まえた課題、Ｂ．地域の拠点を結び、生活を支える交通ネットワークの確保

基本方針２、誰もが安心して快適に移動できる交通ネットワークの確保

基本目標２の１、道路環境の構築

実施施策

9．都市計画道路等の整備

10．狭あい道路の安全対策

11．安全な歩行者通行空間の整備

12．自転車活用推進計画の検討

13．自転車通行空間の整備

5．鉄道駅周辺のバリアフリー化の検討（再掲）

基本目標２の２、公共交通ネットワークの構築

実施施策

14．広域バス路線のルート見直しの検討

15．コミュニティバス基幹路線のルート見直しの検討

16．コミュニティバス地域路線のルート見直しの検討

市全体と地域別の特徴を踏まえた課題、Ｃ．公共交通サービスの確保・維持

基本方針３、効率的かつ持続可能な公共交通ネットワークの確保・維持

基本目標３、持続可能な公共交通サービスの確保・維持

実施施策

17．広域バス路線のサービス水準の確保・維持

18．コミュニティバス基幹路線のサービス水準の確保・維持

19．コミュニティバス地域路線のサービス水準の確保・維持

20．適正な料金体系の検討

21．交通事業者の運転手確保に向けた支援

22．運転手不足を補完する自動運転の導入検討

23．次世代自動車の利用インフラの充実

24．事業者向け次世代自動車の購入費補助

市全体と地域別の特徴を踏まえた課題、Ｄ．多様な移動ニーズに対応した移動手段の確保

基本方針４、日常生活で誰もが利用できる移動手段の確保

基本目標４、誰もが利用できる移動手段の確保

実施施策

25．移動手段の確保・維持

市全体と地域別の特徴を踏まえた課題、Ｅ．円滑な移動のための連携強化

基本方針５、多様な移動のための連携強化

基本目標５の１、シームレスに移動できる仕組みづくり

実施施策

26．MaaS等の先進的なモビリティサービスの推進

27．新たな料金支払方式の検討

基本目標５の２、他分野との連携による移動しやすいまちづくり

実施施策

28．観光促進のための周知活動の実施

29．観光と連携した移動手段の検討

30．運転免許自主返納支援事業の推進

31．高齢者交通料金助成事業の推進

32．コミュニティバス乗り方教室の実施

33．移動支援訪問サービスの実施

34．子ども・学生・子育て世代の移動支援の検討

35．福祉タクシー助成事業の実施

36．地域協議会のあり方検討

基本目標５の３、公共交通の利用促進

実施施策

37．利用案内の充実

38．周知・広報活動の実施

39．利用促進イベント等の実施

２の３、数値目標

（１）目標指標

目標指標は、基本目標の達成度合いや取組を評価するための指標です。

評価指標、目標指標１、公共交通機関全体の利用者数（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む）、タクシー）

合計（鉄道駅以外）、年間あたり人数

基準年、令和６年（2024年）770,278人

目標値、令和８年（2026年）785,700人、令和１１年（2029年）797,100人、令和１４年（2032年）808,300人、令和１７年（2035年）820,700人

評価指標、目標指標１、公共交通機関全体の利用者数（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む）、タクシー）

主要な鉄道駅、１日あたり人数

基準年、令和６年（2024年）19,462人

目標値、令和８年（2026年）20,000人、令和１１年（2029年）20,000人、令和１４年（2032年）20,000人、令和１７年（2035年）20,000人

評価指標、目標指標１、公共交通機関全体の利用者数（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む）、タクシー）

路線バス、年間あたり人数

基準年、令和６年（2024年）351,961人

目標値、令和８年（2026年）前年実績＋１％、令和１１年（2029年）前年実績＋１％、令和１４年（2032年）前年実績＋１％、令和１７年（2035年）前年実績＋１％

評価指標、目標指標１、公共交通機関全体の利用者数（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む）、タクシー）

コミュニティバス（新規移動手段を含む）、年間あたり人数

基準年、令和６年（2024年）85,585人

目標値、令和８年（2026年）93,700人、令和１１年（2029年）94,100人、令和１４年（2032年）94,300人、令和１７年（2035年）94,700人

評価指標、目標指標１、公共交通機関全体の利用者数（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む）、タクシー）

タクシー、年間あたり人数

基準年、令和６年（2024年）332,732人

目標値、令和８年（2026年）333,000人、令和１１年（2029年）333,000人、令和１４年（2032年）333,000人、令和１７年（2035年）333,000人

評価指標、目標指標２、駅・バス停等の人口カバー率（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む））

基準年、令和７年（2025年）80.3%

目標値、令和８年（2026年）81.3%、令和１１年（2029年）82.7%、令和１４年（2032年）84.1%、令和１７年（2035年）85.5%

評価指標、目標指標３、都市機能誘導区域の人口割合

基準年、令和７年（2025年）35.6%

目標値、令和８年（2026年）35.7%、令和１１年（2029年）36.0%、令和１４年（2032年）36.3%、令和１７年（2035年）36.6%

評価指標、目標指標４、市道の改良率

基準年、令和７年（2025年）71.9%

目標値、令和８年（2026年）72.0%、令和１１年（2029年）72.3%、令和１４年（2032年）72.7%、令和１７年（2035年）73.0%

評価指標、目標指標４、都市計画道路の整備率

基準年、令和７年（2025年）67.5%

目標値、令和８年（2026年）67.9%、令和１１年（2029年）69.1%、令和１４年（2032年）70.3%、令和１７年（2035年）71.5%

評価指標、目標指標５、市政に対する市民満足度

安全・安心、交通安全対策

基準年、令和７年（2025年）55.0%

目標値、令和９年（2027年）56.0%、令和１１年（2029年）57.0%、令和１３年（2031年）58.0%、令和１５年（2033年）59.0%、令和１７年（2035年）60.0%

評価指標、目標指標５、市政に対する市民満足度

安全・安心、歩行者にとっての道路の安全性

基準年、令和７年（2025年）39.5%

目標値、令和９年（2027年）40.8%、令和１１年（2029年）42.2%、令和１３年（2031年）43.5%、令和１５年（2033年）44.9%、令和１７年（2035年）46.2%

評価指標、目標指標５、市政に対する市民満足度

建設・整備、公共交通機関の利便性

基準年、令和７年（2025年）45.4%

目標値、令和９年（2027年）47.1%、令和１１年（2029年）48.8%、令和１３年（2031年）50.5%、令和１５年（2033年）52.2%、令和１７年（2035年）53.9%

評価指標、目標指標５、市政に対する市民満足度

建設・整備、道路の整備状況

基準年、令和７年（2025年）48.4%

目標値、令和９年（2027年）50.2%、令和１１年（2029年）52.1%、令和１３年（2031年）53.9%、令和１５年（2033年）55.8%、令和１７年（2035年）57.6%

（２）確認指標

確認指標は、目標指標の数値の変化を検証するために毎年度確認する短期的な指標です。

確認指標、確認指標１、公共交通機関別（駅別・路線別等）の利用者数

主要な鉄道駅、１日あたり人数

現況値、令和６年（2024年）19,462人

目標値、令和８年（2026年）20,000人、令和９年（2027年）20,000人、令和１０年（2028年）20,000人、令和１１年（2029年）20,000人、令和１２年（2030年）20,000人、令和１３年（2031年）20,000人、令和１４年（2032年）20,000人、令和１５年（2033年）20,000人、令和１６年（2034年）20,000人、令和１７年（2035年）20,000人

確認指標、確認指標１、公共交通機関別（駅別・路線別等）の利用者数

路線バス、年間あたり人数

現況値、令和６年（2024年）351,961人

目標値、令和８年（2026年）前年実績＋１％、令和９年（2027年）前年実績＋１％、令和１０年（2028年）前年実績＋１％、令和１１年（2029年）前年実績＋１％、令和１２年（2030年）前年実績＋１％、令和１３年（2031年）前年実績＋１％、令和１４年（2032年）前年実績＋１％、令和１５年（2033年）前年実績１％、令和１６年（2034年）前年実績＋１％、令和１７年（2035年）前年実績＋１％

確認指標、確認指標１、公共交通機関別（駅別・路線別等）の利用者数

コミュニティバス（新規移動手段を含む）、年間あたり人数

現況値、令和６年（2024年）85,585人

目標値、令和８年（2026年）93,700人、令和９年（2027年）93,900人、令和１０年（2028年）93,900人、令和１１年（2029年）94,100人、令和１２年（2030年）94,100人、令和１３年（2031年）94,100人、令和１４年（2032年）94,300人、令和１５年（2033年）94,500人、令和１６年（2034年）94,700人、令和１７年（2035年）94,700人

確認指標、確認指標２、駅・バス停等のカバー人口に対する公共交通機関利用率（鉄道駅、路線バス、コミュニティバス（新規移動手段を含む））

現況値、令和６年（2024年）15.8%

目標値、令和８年（2026年）16.2%、令和９年（2027年）16.2%、令和１０年（2028年）16.1%、令和１１年（2029年）16.1%、令和１２年（2030年）16.1%、令和１３年（2031年）16.1%、令和１４年（2032年）16.1%、令和１５年（2033年）16.0%、令和１６年（2034年）16.0%、令和１７年（2035年）16.0%

確認指標、確認指標３、公共交通機関別（路線別等）の年間収支率

路線バス

現況値、令和６年（2024年）47.7%

目標値、令和８年（2026年）前年実績＋１％、令和９年（2027年）前年実績＋１％、令和１０年（2028年）前年実績＋１％、令和１１年（2029年）前年実績＋１％、令和１２年（2030年）前年実績＋１％、令和１３年（2031年）前年実績＋１％、令和１４年（2032年）前年実績＋１％、令和１５年（2033年）前年実績＋１％、令和１６年（2034年）前年実績＋１％、令和１７年（2035年）前年実績＋１％

確認指標、確認指標３、公共交通機関別（路線別等）の年間収支率

コミュニティバス（新規移動手段を含む）

現況値、令和６年（2024年）9.5%

目標値、令和８年（2026年）9.9%、令和９年（2027年）9.8%、令和１０年（2028年）9.6%、令和１１年（2029年）9.5%、令和１２年（2030年）9.3%、令和１３年（2031年）9.2%、令和１４年（2032年）9.0%、令和１５年（2033年）8.9%、令和１６年（2034年）8.7%、令和１７年（2035年）8.6%

確認指標、確認指標４、公共交通機関への行政負担額

コミュニティバス（新規移動手段を含む）、年間あたり負担額

現況値、令和６年（2024年）122,739千円

目標値、令和８年（2026年）126,467千円、

令和９年（2027年）128,907千円、令和１０年（2028年）131,436千円、令和１１年（2029年）134,015千円、令和１２年（2030年）136,697千円、令和１３年（2031年）139,454千円、令和１４年（2032年）142,260千円、令和１５年（2033年）145,147千円、令和１６年（2034年）148,116千円、令和１７年（2035年）151,205千円

３章、計画の推進

３の１、計画の推進体制

総合交通戦略全体の推進と進捗管理は「豊川市交通協議会」において行います。

事業の推進は、各事業の実施主体が役割に応じて連携し、責任をもって協働しながら行います。

３の２、評価スケジュール

令和１２年度に中間見直し、令和１７年度に次期計画に向けた評価を実施します。

計画期間のＰＤＣＡサイクル

PDF形式の資料では、計画期間のＰＤＣＡサイクルを図示していますが、ここでは省略します。

年間のＰＤＣＡサイクル

PDF形式の資料では、年間のＰＤＣＡサイクルを図示していますが、ここでは省略します。