注意書
このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等を控えて作成したページです。省略した図、表、写真、その他内容の詳細は、所管課へお問合せください。

だい2きとよかわしこうきょうしせつとうそうごうかんりけいかく（案）（概要版）

賢く使う未来に向けた維持管理計画

1 きほんてきじこう
豊川市公共施設等総合管理計画策定及び改訂の趣旨
豊川市公共施設等総合管理計画は、平成28 年8 月に公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に行うことを目的に策定し、こざかい、一宮エリアの施設再編プロジェクトや清掃工場設備改良工事、ごしょばし橋梁補修工事、市道しろあと市役所線道路改良工事などを進めてきました。
計画策定後10 年が経過し、昨今の物価上昇等の影響も踏まえた公共施設マネジメントに関連する状況等の変化や、施設類型ごとに策定された個別施設計画との連携強化を図るため、改訂するものです
PDF形式の資料では、図表 豊川市公共施設等総合管理計画の位置付け を示していますが、ここでは省略します。
豊川市公共施設等総合管理計画で対象とする施設
PDF形式の資料では、図表 豊川市公共施設等総合管理計画で対象とする施設 を示していますが、ここでは省略します

2 保有施設等の現状把握

公共施設等の現状把握
公共建築物（保全計画対象）の現状把握
ほんしの施設類型別の公共建築物ののべゆか面積は、昭和40 年代中頃から昭和60 年代前半まで、学校教育施設の面積が多く占めています。
耐震基準別ののべゆか面積は、昭和56 年度の建築基準法の改正により、旧耐震基準（昭和56 年度以前）による建築物が229,803 平方メートル（約51％）、新耐震基準（昭和57 年度以降）による建築物が224,607 平方メートル（約49％）となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設類型別のべゆか面積の年度別整備状況を示していますが、ここでは省略します。
施設類型別ののべゆか面積の割合は、学校施設が最も多く、約49.0％（222,558.7 平方メートル）です。次いで公営住宅施設の約17.1％（77,542.0 平方メートル）となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設類型別のべゆか面積の割合を示していますが、ここでは省略します。

公共建築物（保全計画対象外）の現状把握
公共建築物のうち、豊川市公共施設中長期保全計画の対象外となる施設は、体育施設（無人施設）、市民病院、駐車場、その他（倉庫等）です。
体育施設（無人施設）は、グラウンド等がメインの施設であり、建築物としては便所や倉庫などがあります。
市民病院は、大規模な建築物になりますが、市の一般会計とは区分された企業会計です。
プラント系施設の現状把握
 
プラント系施設は、衛生処理施設として清掃工場、処理場、最終処分場等があります。また、学校教育施設である給食センターもプラント系施設に分類しています。
清掃工場は、家庭及び事業所等の一般廃棄物の可燃ごみを焼却処分する施設です。
処理場は、し尿や浄化槽汚泥を前脱水後、水質規制基準を満たすように希釈し、公共下水道へ放流する施設です。
最終処分場は、家庭から出される不燃ごみを選別資源物・選別可燃物・埋立物（不燃ごみのざんさ等）の3種類に選別処理（細分化）し、埋立物または可燃物の焼却ざんさ（灰）を埋め立てている場所です。
給食センターは、学校給食センターと南部学校給食センターがあり、市内の小中学校の給食を調理するための施設です。

インフラ系施設の現状把握
インフラ系施設のうち、主要な分野である橋梁、道路、上水道、下水道の現状を整理します。

橋梁
橋梁の年代別の整備状況は以下のグラフのとおりです。昭和40年代に多くの橋梁が整備されています。
PDF形式の資料では、図表 橋梁の年度別構造別整備面積を示していますが、ここでは省略します。

道路
道路の整備状況は以下のとおりです。ここで、幹線道路は、1級市道および2級市道とし、生活道路は、その他市道および自転車歩行者道とします。
幹線道路 整備延長 196,138メートル
生活道路 整備延長 1,567,082メートル

上水道
上水道の年度別管径別の整備延長は以下のグラフのとおりです。大半が管径300ミリメートル以下の配水管であり、今後、耐用年数40年を超える管が増加していきます。
PDF形式の資料では、図表 上水道の年度別管径別整備延長を示していますが、ここでは省略します。

下水道（汚水）
下水道（汚水）の年度別管種別の整備延長を以下のグラフに示します。初期の頃はコンクリート管が多く、近年では塩ビ管の割合が大きくなっています。上水道に比べ整備年代が新しく、耐用年数50年を超える管は約4％です。
PDF形式の資料では、図表 下水道の年度別管種別整備延長を示していますが、ここでは省略します。

市全体の人口推計
しゃじんけんの推計では、令和32年度にはほんしの総人口は160,224人となり、平成22年度からの40年間で約88%の水準まで減少すると予測されます。
一方で、総人口に対する生産年齢人口の割合は、40年間で約11ポイント減少することに対し、老年人口は約14ポイント増加します。これは、1人の高齢者を支える生産年齢人口が3.0人から1.5人にまで減少することを示しています。
PDF形式の資料では、図表 市全体の将来人口推計の結果を示していますが、ここでは省略します。

財政収支の見込み

歳入の内訳
市の収入である歳入の内訳では、市税収入が歳入総額の4割程度となっています。
今後予想される生産年齢人口の減少などの市税収入の減少要因に注意が必要です。
PDF形式の資料では、図表 歳入見込みを示していますが、ここでは省略します。

歳出の内訳
市の支出である歳出の内訳では、義務的経費が占める割合が5割程度となっています。
今後、少子高齢化がさらに進むことにより、扶助費等が含まれる義務的経費が増加する傾向です。
複数の大型建設事業により、令和10年度に投資的経費がピークを迎えます。
PDF形式の資料では、図表 歳出見込みを示していますが、ここでは省略します。

3 施設全体の管理方針

計画の期間
本計画の計画期間は、平成28年度から令和47年度までの今後50年間とします。
また、10年間で取り組む施設の管理方針を定めます。

将来の施設更新費用等の試算
施設の長寿命化によるコストの縮減について
事後保全型と予防保全型の施設管理のコスト試算を行い、単年度あたりのコストの縮減効果を算出します。
管理方法により更新までの期間が異なるため、下記の算出式に基づき、コストを算出します

予防保全とは
施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無や兆候を事前に把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による停止や事故を防ぎ建築物の部材を適切に保全する方法。
PDF形式の資料では、図表 単年度当たりの費用算出式を示していますが、ここでは省略します。

一般会計の対象となる施設の更新費用等の試算
PDF形式の資料では、図表 一般会計対象施設の事後保全の更新費用等の試算についてを示していますが、ここでは省略します。
事後保全の試算結果では、今後40年間で必要となる施設更新費用等は総額で約4,115億円になり、1年当たり約102.9億円になります。
PDF形式の資料では、図表 一般会計対象施設の予防保全の更新費用等の試算についてを示していますが、ここでは省略します。
予防保全の試算結果では、今後40年間で必要となる更新投資等は総額で約3,702億円になり、1年当たり約92.6億円になります。
今後は、施設更新費用等の不足分を補うために、更なるコスト縮減が必要となります。また、新規整備費用は含まれていないため、新規整備を行う場合は、引続き、整備計画の見直しと共にきぞん施設の縮小の検討をあわせて行う必要があります。

公共建築物（保全計画対象施設）の更新費用等の試算
PDF形式の資料では、図表 公共建築物（保全計画対象施設）の事後保全の更新費用等の試算についてを示していますが、ここでは省略します。
事後保全の試算結果では、今後40年間で必要となる施設更新費用等は総額で約2,571億円になり、1年当たり約64.3億円になります。
PDF形式の資料では、図表 公共建築物（保全計画対象施設）の予防保全の更新費用等の試算についてを示していますが、ここでは省略します。
予防保全の試算結果では、今後40年間で必要となる施設更新費用等は総額で約2,181億円になり、1年当たり約54.5億円になります。
PDF形式の資料では、図表 公共建築物（保全計画対象施設）を更新時にのべゆか面積を30%縮減の予防保全の更新費用等の試算についてを示していますが、ここでは省略します。
さらに、予防保全の試算結果に対して、第2期豊川市公共施設適正配置計画で示す市の保有面積の縮減目標の30％を考慮し、施設の更新時に延べ床面積を30％縮減すると仮定した場合の試算結果では、今後40年間で必要となる施設更新費用等は総額で約1,702億円になり、1年当たり約42.6億円になります。

基本認識1. 公共施設等の老朽化への対応
公共建築物 既に60％以上の施設が建設から30年以上経過しています。
プラント系施設・インフラ系施設 安全・安心な生活を送るために適切に管理が行われている必要があります。

基本認識2. 人口減少・少子高齢化への対応
公共建築物 のべゆか面積を適切な面積とし、新たなニーズへ対応する必要があります。
プラント系施設・インフラ系施設 都市機能の集約化に伴い、地域の実情に合わせた選択と集中が必要となってきます。

基本認識3. 厳しい財政状況への対応
公共建築物・プラント系施設・インフラ系施設
昨今の物価上昇に伴う建設費等の増加に対し、事業計画においては、イニシャルコストだけでなく、維持管理費用等を含めたライフサイクルコストの検証が必要です。
予防保全的な管理による長寿命化対策により、増加する改修・更新にかかる将来コストの縮減や平準化を図ることに加え、財源の確保や効率的な維持管理に向けた組織体制の構築を図っていく必要があります。

公共施設等の管理に関する基本的な考え方

基本的な考え方1. 長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

公共建築物
効率的な維持管理を実践することでライフサイクルコストの縮減を図ります。

プラント系施設・インフラ系施設
予防保全の対象施設については適切に実践し、ライフサイクルコストの縮減を図っていきます。

基本的な考え方2. 統廃合・複合化の推進による保有施設総量の適正化

公共建築物 余裕施設や遊休土地の有効活用を図ります。また、施設の多機能化・複合化の推進や地区間の施設配置の均等性を図りながら、引続き豊川市公共施設適正配置計画で示す令和47年までで公共建築物のトータルコスト43％縮減、保有面積30％縮減を目標とします。

プラント系施設・インフラ系施設 都市機能誘導地域及び居住誘導地域以外では、インフラ系施設の縮小も市民生活への影響や周辺地域との繋がりを考慮しながら検討していきます。

基本的な考え方3. 公共施設等の総合管理体制の確立と財源の確保

公共建築物
発注事務の効率化や維持管理水準の平均化など一元的な公共施設の総合管理を行い、市民の安全確保を図ります。

プラント系施設・インフラ系施設
安全確保に取り組みながら、人口減少等の変化に応じて、財政状況に応じた総量の適正化を検討することが必要です。

豊川市全体の基本方針
基本的な方針として、1.点検・診断等の実施方針、2.維持管理・修繕・更新の実施方針、3.安全確保の実施方針、4.耐震化の実施方針、5.長寿命化の実施方針、6.統合や廃止の推進方針、7.総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針、8.ユニバーサルデザイン化の推進方針、9.脱炭素化の推進方針の推進方針について、豊川市全体の方針を示します
PDF形式の資料では、図表 施設の基本方針を示していますが、ここでは省略します。

4 施設類型ごとの基本方針

(1)こうきょうけんちくぶつ（ほぜんけいかくたいしょうしせつ）
施設類型ごとの基本方針として、1.点検・診断等の実施方針、2.維持管理・修繕・更新の実施方針、3.安全確保の実施方針、4.耐震化の実施方針、7.総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針、8.ユニバーサルデザイン化の推進方針、9.脱炭素化の推進方針については、市内の公共建築物全体で統一した方針とするため、市全体の方針と同様とします。
PDF形式の資料では、図表 公共建築物（保全計画対象施設）の方針を示していますが、ここでは省略します。

(2)プラント施設
施設類型ごとの基本方針として、特に重要な4.耐震化の実施方針、5.長寿命化の実施方針について、以下に示します。
PDF形式の資料では、図表 プラント系施設の方針を示していますが、ここでは省略します。

(3)こうきょうけんちくぶつ（ほぜんけいかくたいしょうがいしせつ）
施設類型ごとの基本方針として、特に重要な5.長寿命化の実施方針、6.統合や廃止の推進方針について、以下に示します。
PDF形式の資料では、図表 公共建築物（保全計画外対象施設）の方針を示していますが、ここでは省略します。

(4)インフラ系施設
施設類型ごとの基本方針として、特に重要な4.耐震化の実施方針、5.長寿命化の実施方針について、以下に示します。
PDF形式の資料では、図表 インフラ系施設の方針を示していますが、ここでは省略します。

5 今後の計画の推進に向けて

関係各課との連携
企画部門での政策立案、財政部門での予算編成にあたっては、引続き、本計画の推進を担う財産部門との連携を強化します。また、財産部門と、実際の改修・更新等の施工及び維持保全を行う関係各課との連携体制により、関係各課は、それぞれが管理する個別施設について、個別施設計画（長寿命化計画等）の見直し等を行います。

進捗状況の管理
本計画は、公共施設等の一体的、総合的なマネジメントの推進を図るものとなるため、PDCAサイクルの考え方に基づき、計画の確実な推進を図ります。

市民との問題意識の共有と協働について
公共施設等に関する問題意識を共有するために、引続き、地域の方々を交えた検討委員会や、住民説明会等を通して、相互に連携・協働していく取組を進めていきます。