（様式第３）

工事履行報告書

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |
| 請負者名 |  |  |  |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ （ ）は工程変更後 | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

（様式第３）

工事履行報告書（記載例）

| 工事名 | ○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 豊川市○○町 |  |  |
| 請負者名 | ㈱○○建設 |  |  |
| 工 期 | ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ （ ）は工程変更後 | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成○○年 ４月 | 0.0 | 0.0 （ 0.0 ） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 （ 0.0 ） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 （ 1.5 ） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 （ 0.2 ） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 （ 3.1 ） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 （ 3.0 ） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 （ ＋4.9 ） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 （＋29.9 ） | ＞５０％ |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| 平成○○年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。